R2D

개발팀용 통합 서비스
상세 기획서

Navigator-first · 자동 진행형 게임 · 도로 노면 데이터 수집/검증/환류

| 문서 버전 | v2.1 |
| --- | --- |
| 작성 기준일 | 2026.08.05 |
| 주요 독자 | 모바일·백엔드·데이터·웹·디자인·QA 개발자 |
| 문서 목적 | 기능을 개발 이슈·API·상태·테스트 단위로 분해하기 위한 공통 기준 |

문서의 핵심 기준 Navigator가 메인이고 Game은 동일 주행 세션을 공유하는 보조 화면이다. 주행 중 게임 조작은 요구하지 않으며, 거리 기반 기본 피해와 유효 도로 데이터 기반 추가 피해를 서버가 확정한다. 사업성·시장 규모·경쟁사 분석은 본 문서 범위에서 최소화한다.

R2D PROJECT

달릴수록 길이 안전해진다.

# 문서 관리 정보

| 버전 | 일자 | 변경 내용 | 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026.08.02 | 사업·게임·데이터를 포괄한 통합 서비스 초안 | 전체 이해관계자 |
| v2.0 | 2026.08.04 | 사업성 비중 축소, 화면·상태·데이터·API·예외·테스트 기준 상세화 | 개발·디자인·데이터·QA |
| v2.1 | 2026.08.05 | KakaoMapsSDK UI Adapter 결정, 경로 검색 책임 분리, 네이티브 앱 키·무료 쿼터·fallback 운영 기준 보완 | 모바일·백엔드·보안·QA |

## 표기 규칙

| 표기 | 의미 | 개발 처리 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 데모 및 MVP에 반드시 필요한 기능 | 다른 기능보다 우선 구현하고 인수 조건을 통과해야 함 |
| P1 | 알파 단계에서 필요한 기능 | P0 인터페이스를 깨지 않는 범위에서 확장 |
| P2 | 상용화 이후 후보 | 현재는 데이터 구조와 확장 지점만 확보 |
| SERVER SOURCE OF TRUTH | 최종 상태를 서버가 확정 | 클라이언트의 예상값은 UI 연출용이며 보상·피해 확정에 사용하지 않음 |
| CONFIG | 운영 중 조정될 값 | 코드 상수로 고정하지 않고 환경/관리자 설정으로 분리 |
| TBD | 추가 실험 또는 의사결정 필요 | 기본값을 사용하되 로그와 버전을 남김 |

개발자가 먼저 읽을 부분 모바일 개발자는 6~10장, 데이터 개발자는 11~13장, 백엔드는 13~17장, 관리자 웹은 18장, QA는 20~22장을 우선 확인한다. 모든 팀은 1~5장의 고정 의사결정과 공통 상태값을 공유해야 한다.

# 목차

| 1부 | 2부 | 3부 |
| --- | --- | --- |
| 1. 문서 목적과 고정 의사결정 | 2. 제품 정의와 구성요소 | 3. 개발 범위와 우선순위 |
| 4. 용어·역할·권한 | 5. 전체 사용자 흐름과 정보 구조 | 6. 공통 런타임 규칙 |
| 7. 모바일 화면 상세 명세 | 8. Navigator 기능·경로·위험 레이어 | 9. Game 전투·보스·미션·보상 |
| 10. 주행 세션·센서 수집 | 11. 신호 처리·이동수단 판별·이벤트 탐지 | 12. 도로 셀 집계·상태머신·재검증 |
| 13. 데이터 모델과 저장 구조 | 14. API 및 이벤트 계약 | 15. 서버 아키텍처와 모듈 책임 |
| 16. 오프라인·백그라운드·예외 처리 | 17. 보안·개인정보·권한 | 18. 관리자 웹 상세 명세 |
| 19. 로그·분석·모니터링 | 20. 테스트 전략과 인수 기준 | 21. 시연 데이터와 데모 시나리오 |
| 22. 개발 에픽·의존성·완료 정의 | 23. 운영 연계 범위(최소) | 부록. Enum·설정키·JSON 예시·체크리스트 |

# 1. 문서 목적과 고정 의사결정

## 1.1 문서 목적

이 문서는 R2D를 “설명”하는 소개서가 아니라, 개발자가 기능을 화면·도메인·데이터·API·테스트 단위로 분해할 수 있도록 만드는 구현 기준서다. 각 팀은 이 문서를 기준으로 티켓을 생성하고, 변경이 필요할 경우 관련 상태값·API·테스트 케이스를 함께 갱신한다.

## 1.2 변경하지 않는 핵심 의사결정

1. Navigator가 앱의 메인 제품이다. 앱 최초 진입과 기본 탭은 Navigator이며 Game은 동일 세션을 공유하는 보조 화면이다.

2. Navigator와 Game은 주행 중 자유롭게 전환되며, 전환으로 GPS·센서 수집·경로 안내·전투 진행이 중단되지 않는다.

3. 주행 중 게임은 무조작 자동 진행을 원칙으로 한다. 장비 변경, 보상 수령, 세부 메뉴는 정차 또는 주행 종료 후에만 허용한다.

4. 유효 이동거리는 기본 공격으로, 신규·갱신 필요·교차검증 데이터는 추가 피해와 스킬 에너지로 변환한다.

5. 행정동 보스 HP는 화면용 임의 숫자가 아니라 해당 지역의 UNKNOWN·STALE 도로 셀 데이터에서 계산한다.

6. 초기 탐지 기준은 기존 Sensor Logger 실험 규칙을 사용하되, 모든 임계값과 탐지 버전을 기록하고 향후 교수·전문가 검증으로 교체할 수 있게 한다.

7. 일반 이용자는 스마트폰 1대로 참여한다. 영상 또는 두 번째 기기는 REVIEW 셀을 검증하는 별도 검증 라이더 옵션이다.

8. 도로 정보는 서버의 신뢰도 기준을 통과한 뒤 Navigator 위험 레이어에 반영한다. 단일 충격을 곧바로 포트홀로 확정하지 않는다.

9. 클라이언트는 예상 진행도를 표시할 수 있지만, 셀 상태·보스 피해·보상은 서버가 최종 확정한다.

10. R2D의 P0는 “탐지 → 게임 반영 → 내비 반영 → 관리자 작업 → 보수 후 재검증”의 폐루프를 한 번 끝까지 시연하는 것이다.

## 1.3 본 문서에서 제외하는 내용

TAM/SAM/SOM, 경쟁사 비교, 투자 논리, 장기 매출 추정 등 상세 사업성 분석

전국 단위 자체 지도·길찾기 엔진의 완전 구현

균열 유형·폭·면적을 정밀 판독하는 완성형 영상 AI

실시간 다중 사용자 전투 동기화와 이용자 간 거래

법률 의견서 수준의 개인정보·위치정보·전자금융 판단. 단, 개발 요구사항에 필요한 최소 통제는 17장에 정의한다.

# 2. 제품 정의와 구성요소

## 2.1 한 문장 정의

제품 정의 R2D는 자전거·PM 이용자의 일상 주행을 Navigator로 지원하고, 스마트폰 센서에서 얻은 노면 관측을 자동 게임 진행과 도로 셀 갱신으로 연결한 뒤, 검증된 결과를 다시 안전 경로와 관리자 업무에 반영하는 통합 서비스다.

그림 1. R2D의 단일 주행 세션 기반 폐루프

## 2.2 구성요소별 책임

| 구성요소 | 사용자에게 보이는 역할 | 시스템 책임 | P0 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Navigator | 목적지 검색, 경로 표시, 주행 안내, 위험 경고 | Ride Session 생성·복원, 경로/위험 레이어 조회, Game 전환 | 메인 지도, 테스트 경로, 위험 셀 표시, 주행 시작/종료 |
| Game | 자동 공격, 보스 체력, 스킬·보상 피드백 | 거리·승인된 셀 기여를 시각화하고 서버 진행도와 동기화 | 기본 공격, 데이터 추가 피해, 행정동 보스, 결과 화면 |
| Road Data Engine | 직접 노출되지 않음 | 센서 보정, 특징 추출, 이동수단 판별, 이벤트 탐지, 맵매칭, 셀 집계 | Sensor Logger 로그 재생, 규칙 기반 탐지, 셀 상태 전이 |
| Backend | 직접 노출되지 않음 | 인증, 주행, 수집, 도메인 상태, 게임/보상, 이벤트, 버전 관리 | API, PostGIS, 비동기 처리, idempotency |
| Admin Web | 위험 지도, 관측 상세, 작업·재검증 | 셀/이벤트 조회, 작업 상태 변경, 보수 후 재확인 요청 | 지도, 상세 패널, 작업지시, 보수 완료·재검증 |
| Reward Adapter | 게임·지역 보상 표시 | 내부 재화 원장과 외부 쿠폰 발급을 분리 | 데모용 쿠폰 상태와 제한된 수량 처리 |

## 2.3 구현 원칙

도로 데이터 로직과 게임 밸런스 로직을 분리한다. 같은 관측이 데이터 신뢰도에는 영향을 주되 게임 보상 계수는 별도 설정으로 조정되어야 한다.

도로 셀의 데이터 상태와 실제 위험 상태를 하나의 enum으로 합치지 않는다.

GPS·센서 원본과 가공 결과를 버전으로 연결해 재처리 가능성을 남긴다.

실시간처럼 보이는 UI보다 중복 없는 서버 확정이 우선이다.

기능 플래그로 시연용 로그 재생, 실제 센서 수집, 검증 라이더 모드를 분리한다.

지도 렌더러와 경로 공급자는 서로 다른 Adapter로 분리한다. 지도 SDK는 UI Layer의 IMapRenderer로, 경로 검색은 IRouteRepository로 감싸며 NavigationEngine은 특정 지도 SDK를 참조하지 않는다.

# 3. 개발 범위와 우선순위

## 3.1 P0 MVP 범위

| 영역 | P0 구현 항목 | 완료 판단 |
| --- | --- | --- |
| 모바일 공통 | 앱 시작·권한·주행 세션·화면 전환·로컬 큐 | 세션 중 Navigator↔Game 전환 시 수집과 안내가 유지됨 |
| Navigator | 지도, 테스트 경로, 현재 위치, 위험 셀, 주행 시작/종료 | 승인된 위험/검증 셀이 지도와 주행 안내에 반영됨 |
| Game | 거리 기반 기본 공격, 데이터 보너스, 보스 HP, 결과 | 서버 승인 기여만 최종 피해와 보상으로 확정됨 |
| 데이터 | Sensor Logger 입력, 전처리, 특징, 이벤트, 맵매칭 | 정상/충격/차량/지터 테스트 로그를 구분·집계할 수 있음 |
| 도로 셀 | UNKNOWN·STALE·REVIEW·VERIFIED 상태와 위험 필드 | 정의된 이벤트에 따라 전이가 재현되고 이력 조회 가능 |
| 서버 | Ride/Telemetry/Cell/Game/Admin API, 큐, PostGIS | 중복 업로드 시 관측·피해·보상이 중복 생성되지 않음 |
| 관리자 | 지도, 셀 상세, 작업 상태, 보수 완료, 재검증 | 위험 셀을 작업으로 전환하고 정상 재주행 후 종료 가능 |
| 데모 | 실제 로그 1개 + 지터 적용 검증 로그 2~3개 | 실제와 시뮬레이션 구간을 구분 표시하며 폐루프 시연 가능 |

## 3.2 P1 확장 범위

실제 외부 경로 API 연동과 안전 우선 경로 재정렬. KakaoMapsSDK 지도 렌더링과 경로 검색 API는 별도 계약으로 취급한다.

비동기 지역 레이드, 일·주간 미션, 동호회 그룹

검증 라이더용 사진 업로드와 비식별 처리

기기·거치 방식별 임계값 프로파일

지역상점 쿠폰 발급·사용 상태 연동

관리자 CSV/GIS 내보내기, 보고서, 다중 조직 권한

iOS 수집 경로 및 플랫폼별 공통 데이터 계약

## 3.3 P2 또는 명시적 비범위

## 3.4 2026.08.05 모바일 구현 기준선

## 현재 iOS 클라이언트는 Ride/Navigation Domain, Telemetry Queue·Upload, Progress Sync, Route/Risk Repository와 Cache, RoadWarningEngine, Authentication·Token Refresh, IMapRenderer 및 MapKit Adapter까지 구현되어 있다.

## 이번 v2.1에서 KakaoMapsSDK는 기존 IMapRenderer의 Production Adapter로 추가한다. Demo/Preview/Test의 Mock·Fake 구조와 기존 Domain 계약은 변경하지 않는다.

## Navigator 데모는 fixture Route/Risk/Progress와 Replay를 사용하므로 서버·실제 GPS 없이 재현 가능하다. 운영 Route Provider, Road Cell Server, Game Server 연결 상태와 데모 완료 상태를 혼동하지 않는다.

| 항목 | 현재 처리 |
| --- | --- |
| 실시간 멀티플레이 | P0는 주행 종료 또는 주기 동기화 기반 비동기 레이드 |
| 전국 자체 길찾기 | 외부 공급자 Adapter 사용, R2D는 위험 가중치만 관리 |
| 상시 영상 촬영 | 검증 라이더·이벤트 구간 중심 선택 수집 |
| 완전한 하드웨어 제품 | 일반 사용자는 스마트폰 1대, 검증 장비는 옵션 |
| 현금성 리워드·결제 | 내부 원장과 쿠폰 상태만 설계, 정산·전자금융은 별도 |
| 정밀 도로 진단 대체 | 점검 후보 선별과 반복 모니터링 보조로 한정 |

# 4. 용어·역할·권한

## 4.1 핵심 용어

| 용어 | 개발 정의 |
| --- | --- |
| Ride Session | 주행 시작부터 종료까지 Navigator·Game·센서·경로를 공유하는 단위 |
| Road Link | 외부 지도 또는 내부 공간 데이터의 도로 선형 객체 |
| Road Cell | Road Link를 일정 길이로 분할한 R2D의 최소 집계 단위. 초기 기본값 10m, CONFIG |
| Observation | 한 세션이 한 셀에 대해 생성한 가공 관측 |
| Road Event | 충격·거친 노면·파손 의심 등 시간·위치를 가진 이벤트 |
| Data State | UNKNOWN/STALE/REVIEW/VERIFIED. 데이터의 최신성과 검증 상태 |
| Risk State | NORMAL/ROUGH/SUSPECTED_DAMAGE/CONFIRMED_DAMAGE/REPAIR_PENDING 등 노면 판단 |
| Detector Version | 관측을 생성한 전처리·특징·규칙 또는 모델 버전 |
| Cell Version | 셀의 현재 집계 결과 버전. 보스 피해 중복 방지에 사용 |
| District Boss | 행정동 또는 지정 구역의 UNKNOWN·STALE 셀을 HP로 표현한 공동 목표 |
| Minion | REVIEW 셀 또는 독립 재검증이 필요한 작업을 게임 객체로 표현한 것 |
| Verifier | 일반 사용자보다 높은 수집 조건 또는 사진·현장 확인 권한을 가진 검증 라이더 |
| Work Order | 관리자 검토·현장 확인·보수·재검증 흐름을 관리하는 업무 객체 |
| Idempotency Key | 같은 요청이 재전송돼도 결과를 한 번만 생성하게 하는 식별자 |

## 4.2 사용자 역할

| 역할 | 모바일 권한 | 데이터 영향 | 관리 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| GUEST | 지도·데모·제한 주행 | 로컬 저장 후 계정 연결 전 임시 처리 | 없음 |
| RIDER | 일반 주행, 자동 게임, 결과·보상 | 센서·GPS 관측 제출. 신뢰도는 기기·거치·품질에 따라 계산 | 없음 |
| VERIFIER | 검증 미션, 선택 사진, 지정 장비 | REVIEW 해소에 높은 가중치. 단독 확정 여부는 정책 설정 | 없음 |
| OPERATOR | 캠페인·보상 운영 | 데이터 원본 변경 불가 | 미션·쿠폰·보스 설정 |
| ROAD_MANAGER | 위험 지도·작업·보수 상태 | 현장 판정·보수 이벤트 입력 | 셀/이벤트 검토, 작업지시, 종료 |
| DATA_ADMIN | 모델·설정·재처리 | 탐지 버전·집계 기준 관리 | 데이터 품질, 재처리, 프로파일 |
| SYSTEM_ADMIN | 전체 관리 | 직접 데이터 편집은 감사 로그 필수 | 조직·권한·감사·시스템 설정 |

# 5. 전체 사용자 흐름과 정보 구조

## 5.1 모바일 정보 구조

| 영역 | 기본 진입 | 핵심 하위 화면 | 주행 중 접근 |
| --- | --- | --- | --- |
| Navigator | 앱 홈 | 검색, 경로 후보, 주행 준비, 활성 안내 | 항상 가능. 안내 우선권 보유 |
| Game | Navigator의 전환 버튼 | 자동 전투, 보스, 진행도 | 가능하나 세부 조작 잠금 |
| Mission | 하단 메뉴 또는 지도 오버레이 | 지역 보스, 특별 미션, 검증 미션 | 목록 탐색은 정차 시만 |
| Reward | 주행 결과 또는 보상 메뉴 | 재화, 쿠폰, 사용 이력 | 수령·사용은 정차/종료 후 |
| My/Settings | 하단 메뉴 | 기기, 거치, 권한, 데이터, 진단 | 주행 중 주요 설정 변경 제한 |

## 5.2 핵심 플로우

| Flow ID | 정상 흐름 |
| --- | --- |
| F-01 최초 이용 | 앱 실행 → 핵심 가치 안내 → 필수/선택 동의 → 이동수단·거치 선택 → 지도 |
| F-02 일반 주행 | 목적지/테스트 경로 → 사전 점검 → 주행 시작 → Navigator 또는 Game → 종료 → 결과 |
| F-03 데이터 추가 피해 | 센서 이벤트 → 로컬 예상 연출 → 업로드 → 서버 승인 → CellUpdated/DamageGranted → UI 확정 |
| F-04 부하 몬스터 검증 | REVIEW 셀 생성 → 다른 라이더/검증 로그 제출 → 근접·독립성 검사 → 처치/보류 |
| F-05 보수 폐루프 | 관리자 위험 셀 검토 → 작업 생성 → 보수 완료 → 셀 REVIEW 전환 → 정상 재주행 → VERIFIED/NORMAL |
| F-06 오프라인 복구 | 네트워크 끊김 → 로컬 큐 적재 → 주행 계속 → 연결 복구 → 순서·중복 검사 후 업로드 |
| F-07 앱 재시작 | 비정상 종료 → 활성 세션 복원 안내 → 재개/종료 선택 → 미전송 배치 처리 |

그림 2. 주행 데이터가 셀·게임·내비게이션에 반영되는 서버 확정 시퀀스

# 6. 공통 런타임 규칙

## 6.1 Ride Session 단일성

한 사용자·한 기기에는 동시에 하나의 ACTIVE Ride Session만 허용한다.

Navigator와 Game은 동일 ride_session_id, route_id, boss_context, local_queue를 사용한다.

화면 전환은 UI 상태만 바꾸며 수집 서비스와 세션 타이머를 재시작하지 않는다.

세션 상태는 CREATED → READY → ACTIVE → PAUSED → FINISHING → COMPLETED 또는 ABORTED로 관리한다.

서버 세션 상태와 로컬 상태가 다르면, 서버가 COMPLETED인 세션에는 추가 데이터를 받지 않고 새 세션을 생성한다.

모든 센서 배치는 session_id, chunk_seq, device_time_range, client_event_id를 가진다.

## 6.2 우선순위 규칙

| 우선순위 | 상황 | UI·오디오 처리 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 긴급 안전 경고 | Game 위에 표시 가능. 음성/진동 우선. 다른 연출 일시 축소 |
| 2 | 회전·경로 이탈 안내 | Game 화면에서도 안내. 필요 시 Navigator 미니 카드 노출 |
| 3 | 주행 세션 오류 | 센서·GPS·권한·저장공간 문제를 지속 표시하고 데이터 등급 조정 |
| 4 | 게임 전투 연출 | 안내와 충돌하지 않는 범위에서 표시 |
| 5 | 보상·프로모션 | 주행 종료 후 표시. 주행 중 팝업 금지 |

## 6.3 주행 중 안전 잠금

ACTIVE 세션에서 속도가 안전 잠금 기준 이상이면 장비 변경, 쿠폰 사용, 긴 설명, 입력 폼을 비활성화한다. 기준은 CONFIG.

Game 화면의 터치 가능한 요소는 Navigator 전환, 음소거, 긴급 종료 등 최소 기능으로 제한한다.

화면을 꺼도 수집과 음성 안내가 유지되는 구조를 목표로 하며, OS 정책상 불가능한 상태는 사용자에게 명확히 표시한다.

특별 보스나 데이터 미션은 위험 셀 통과를 요구하지 않는다. 일반 사용자는 안전하게 통행 가능한 UNKNOWN/STALE 구간만 유도한다.

사용자 조작을 유도하는 보상 애니메이션은 주행 중 자동 보관 처리하고 결과 화면에서 수령한다.

## 6.4 서버와 클라이언트의 책임

| 항목 | 클라이언트 | 서버 |
| --- | --- | --- |
| 이동거리 | GPS 기반 임시 누적·표시 | 품질 검사를 거친 valid_distance 확정 |
| 이벤트 | 로컬 규칙으로 예상 효과 가능 | 탐지·맵매칭·신뢰도·중복 검사 후 확정 |
| 셀 상태 | 캐시 표시 | 집계와 상태 전이의 단일 진실 공급원 |
| 보스 HP | 최근 캐시와 예상 피해 표시 | 셀 스냅샷으로 계산·버전 관리 |
| 피해·보상 | 예상 연출, 미확정 표시 | idempotency와 원장 기반 확정 |
| 위험 경고 | 서버 레이어 캐시로 로컬 트리거 | 위험 레이어 생성·배포·버전 관리 |

# 7. 모바일 화면 상세 명세

아래 화면 ID는 디자인 파일, API 문서, 개발 이슈, QA 케이스에서 공통으로 사용한다. 화면 문구와 그래픽은 변경될 수 있으나 상태·입력·출력·완료 조건은 변경 시 문서화한다.

### MOB-01 · 앱 시작 및 세션 복원

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | 앱 초기화, 인증 상태 확인, 미완료 주행과 로컬 큐 복원 |
| 진입 조건 | 앱 최초 실행 또는 프로세스 재시작 |
| 종료/이동 | 온보딩, Navigator 홈, 세션 복원 선택 |
| 핵심 API·데이터 | GET /bootstrap, local_active_session, local_queue_summary |

UI 구성

R2D 로고와 초기화 상태

세션 복원 카드: 시작 시각·거리·미전송 데이터

재개 / 종료 처리 / 데이터 폐기 선택. 데이터 폐기는 2차 확인

상호작용 및 처리 규칙

부트스트랩 실패 시 마지막 캐시로 제한 모드 진입

서버 COMPLETED·로컬 ACTIVE 충돌 시 로컬 잔여 배치를 업로드 대상이 아닌 진단 데이터로 분리

복원 선택 전 새 Ride Session 생성 금지

예외 처리

네트워크 없음: 오프라인 홈으로 이동하고 미전송 수량 표시

DB 마이그레이션 실패: 읽기 전용 진단 화면과 로그 내보내기

토큰 만료: 재인증 후 동일 복원 흐름 계속

완료 조건

활성 세션이 없으면 1회 초기화 후 홈으로 이동

활성 세션이 있으면 사용자의 선택 없이 자동 폐기하지 않음

복원 후 Navigator와 Game의 거리·보스 상태가 동일 세션을 참조

### MOB-02 · 온보딩·동의·기기 설정

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | 서비스 원리 설명, 위치·센서·선택 영상 동의, 이동수단·거치 방식 등록 |
| 진입 조건 | 첫 실행 또는 필수 약관 버전 변경 |
| 종료/이동 | Navigator 홈 |
| 핵심 API·데이터 | POST /users/consents, POST /devices, local_device_profile |

UI 구성

3개 이내 핵심 소개: 안전 안내 / 자동 데이터 / 자동 게임

필수 동의와 선택 동의를 분리

이동수단: 자전거 / PM / 기타·테스트

거치 방식: 핸들바 / 프레임 / 주머니 / 가방 / 미지정

센서·GPS 품질 테스트 버튼

상호작용 및 처리 규칙

카메라 동의를 거절해도 일반 주행 가능

거치 미지정은 게임 거리 반영 가능하지만 데이터 신뢰도 기본 감점

약관 버전·동의 시각·앱 버전을 저장

예외 처리

센서 미지원: 거리 기반 게임만 가능한 제한 모드

정밀 위치 거부: 주행 시작 차단 또는 낮은 품질 모드 정책 중 하나를 CONFIG로 선택

권한 설정 이동 후 돌아오면 상태 재조회

완료 조건

필수 동의 없이 ACTIVE 세션 생성 불가

선택 동의 거부가 기본 Navigator 이용을 막지 않음

device_profile_id가 모든 주행 세션에 연결

### MOB-03 · Navigator 홈 지도

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | 목적지 검색, 현재 위험 레이어 확인, 주행 또는 데모 진입 |
| 진입 조건 | 앱 정상 초기화 후 기본 화면 |
| 종료/이동 | 검색, 경로 후보, 미션, 주행 준비, Game 미리보기 |
| 핵심 API·데이터 | GET /map/cells?bbox&zoom, GET /game/bosses/nearby, KakaoMapsSDK base map, cached risk layer |

UI 구성

상단 검색창

현재 위치·지도 컨트롤

도로 셀 상태/위험 레이어 토글

주변 행정동 보스 미니 카드

Navigator↔Game 전환 버튼. 비주행 시 Game은 미리보기

상호작용 및 처리 규칙

줌 레벨에 따라 10m 셀을 50m·100m 집계로 표시

데이터 없음은 위험으로 표현하지 않고 “정보 부족” 회색 표시

위험과 데이터 최신성 레이어를 동시에 표시할 때 범례 제공

예외 처리

위치 없음: 기본 지역 또는 마지막 지도 중심

셀 API 실패: 마지막 캐시와 업데이트 시각 표시

지도 SDK 초기화·인증·쿼터 오류: MapKit fallback 또는 최소 경로 라인·텍스트 모드를 제공하고 진단 코드를 기록

완료 조건

앱 기본 진입 화면이 Navigator

셀 상태와 위험 상태를 서로 다른 시각 체계로 구분

Game 전환 후 다시 돌아와도 지도 중심·검색 상태 보존

### MOB-04 · 목적지 검색·경로 후보

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | 목적지 선택과 빠른/안전/자전거도로/탐사 경로 비교 |
| 진입 조건 | Navigator 검색창 또는 지도 길게 누르기 |
| 종료/이동 | 주행 준비 또는 홈 |
| 핵심 API·데이터 | POST /routes/preview, risk_layer_version, route_provider_response |

UI 구성

검색 결과

경로 카드: 시간·거리·고도·정보 부족 비율·주의 구간 수

경로 모드 탭

위험 또는 정보 부족 구간의 요약 설명

상호작용 및 처리 규칙

P0 데모는 사전 정의 테스트 경로를 사용한다. KakaoMapsSDK는 경로를 그리지만 경로 검색 결과를 생성하지 않으므로 실제 검색은 별도 IRouteRepository Adapter가 담당

탐사 경로는 UNKNOWN/STALE이면서 통행 가능한 셀만 보너스 후보

위험 확정 구간을 보상 때문에 포함시키지 않음

예외 처리

경로 없음: 지도 위치를 유지하고 원인 안내

위험 레이어 버전 불일치: 최신 버전 재조회 후 계산

네트워크 없음: 저장 경로만 선택 가능

완료 조건

선택한 route_id와 risk_layer_version이 주행 세션에 저장

각 모드의 차이를 사용자에게 한 줄로 설명

경로 선택 후 Game 전환해도 동일 경로가 유지

### MOB-05 · 주행 준비·센서 보정

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | 세션 생성 전 권한·거치·GPS·배터리·센서 품질 확인 |
| 진입 조건 | 경로 선택 후 주행 시작 |
| 종료/이동 | ACTIVE 주행 또는 설정 화면 |
| 핵심 API·데이터 | POST /rides, sensor_capabilities, permission_state, calibration_result |

UI 구성

체크 항목: 위치, 센서, 거치, 저장공간, 배터리, 네트워크

3~5초 정지 보정 진행

데이터 등급 예상: A/B/C 또는 제한 모드

주행 중 안전 안내 확인

상호작용 및 처리 규칙

보정 결과와 실제 센서 주기를 session metadata에 저장

GPS가 기준 미달이면 시작은 허용하되 데이터 기여 제외 또는 차단 정책을 CONFIG로 관리

ride_session 생성 후 실제 센서 서비스 시작 성공 시 ACTIVE 전환

예외 처리

센서 서비스 시작 실패: 세션 ABORTED 처리

사용자가 움직이는 중 보정: 재시도 요청

저장공간 부족: 원본 저장 비활성화·특징값 모드 또는 시작 차단

완료 조건

중복 ACTIVE 세션이 생성되지 않음

보정 실패 원인이 사용자와 진단 로그에 남음

시작 직후 Navigator와 Game에서 동일 session_id 확인

### MOB-06 · 활성 Navigator

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | 주행 안내, 위험 경고, 세션·데이터 품질·게임 진행도 최소 표시 |
| 진입 조건 | 주행 시작 또는 Game에서 전환 |
| 종료/이동 | Game, 일시정지, 종료 |
| 핵심 API·데이터 | route progress, local GPS, cached risk layer, GET /rides/{id}/progress |

UI 구성

현재 경로·다음 안내

동적 위험 경고 카드

세션 상태 아이콘: GPS/센서/업로드

보스 HP·스킬 게이지 미니 위젯

Game 전환 버튼과 종료 버튼

상호작용 및 처리 규칙

위험/회전 안내가 게임 이벤트보다 우선

경고는 동일 셀에 대해 쿨다운 적용

정보 부족 구간은 “위험” 음성으로 안내하지 않음

업로드 지연 중에도 로컬 거리와 수집은 지속

예외 처리

경로 이탈: 재탐색 또는 단순 복귀 안내

GPS 점프: 거리 제외, 경고 트리거 보류

센서 중단: 데이터 등급 하향·사용자 표시·재시작 시도

완료 조건

Game에서 돌아와도 경로 진행률 유지

동일 위험 이벤트가 짧은 시간 반복 음성 출력되지 않음

화면이 꺼졌다 켜져도 ACTIVE 세션 복원

### MOB-07 · 활성 Game 자동 전투

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | 주행을 보스 전투로 시각화하고 데이터 기여를 즉시 이해시키기 |
| 진입 조건 | ACTIVE Navigator의 전환 버튼 |
| 종료/이동 | Navigator 또는 주행 종료 |
| 핵심 API·데이터 | local estimated_distance, GET /rides/{id}/progress, boss_snapshot_version |

UI 구성

캐릭터 자동 공격 애니메이션

다중 페이즈 보스 HP

기본 피해와 데이터 보너스 피드

스킬 게이지·자동 발동

Navigator 미니 안내 카드

미확정/확정 진행도 구분

상호작용 및 처리 규칙

사용자 입력 없이 진행

로컬 예상 피해는 점선/반투명 등 미확정 표현 후 서버 승인 시 확정

데이터 이벤트 종류를 “노면 정보 갱신” 중심으로 표현하고 확정되지 않은 결함 명칭 사용 금지

회전·긴급 경고 발생 시 애니메이션 감속 및 안내 우선

예외 처리

보스 스냅샷 만료: 최신 상태를 조회하고 차이를 자연스럽게 보정

서버 지연: 예상값만 누적하되 보상 수령 불가

세션 품질 C: 거리 공격만 진행하고 데이터 보너스 비활성 표시

완료 조건

Navigator↔Game 20회 전환 후 세션·거리·수집이 끊기지 않음

동일 셀/버전의 추가 피해가 중복 표시·확정되지 않음

주행 중 세부 메뉴 조작을 요구하지 않음

### MOB-08 · 주행 종료·결과

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | 세션 업로드 완료 상태, 이동·데이터·게임 결과를 분리해 요약 |
| 진입 조건 | 사용자 종료 또는 세션 자동 종료 |
| 종료/이동 | 홈, 상세 기록, 보상 |
| 핵심 API·데이터 | POST /rides/{id}/finish, GET /rides/{id}/summary |

UI 구성

이동거리·시간·유효 거리

신규/갱신/검증 셀 수와 데이터 품질

기본 피해·추가 피해·보스 기여

보상: 즉시 확정/처리 중 구분

미전송 배치와 재시도 상태

상호작용 및 처리 규칙

FINISHING 동안 신규 센서 수집을 중지하고 잔여 큐를 플러시

서버 처리가 끝나지 않으면 잠정 결과와 “처리 중” 표시

게임 보상과 외부 쿠폰은 별도 섹션

예외 처리

업로드 미완료: 홈 이동 가능하되 백그라운드 재시도

서버 finish 중복 호출: 동일 summary 반환

처리 실패: 진단 코드와 재처리 요청 경로 제공

완료 조건

주행 종료 후 ACTIVE 세션이 남지 않음

처리 중 결과가 확정 결과로 자동 갱신

데이터 셀 수와 게임 추가 피해의 연결 근거를 확인 가능

### MOB-09 · 지역 보스·미션

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | 데이터 부족 지역, 갱신 필요 구간, 검증 작업을 이해하고 참여 선택 |
| 진입 조건 | Navigator 오버레이 또는 Mission 메뉴 |
| 종료/이동 | 경로 후보·홈 |
| 핵심 API·데이터 | GET /missions, GET /bosses/{id}, eligibility response |

UI 구성

행정동 보스 HP와 UNKNOWN/STALE 구성

미션 유형: 탐사/갱신/검증

안전·시간·거리 조건

예상 보상과 일일 상한

검증 미션은 VERIFIER 배지 표시

상호작용 및 처리 규칙

일반 사용자에게 REVIEW 위험 통과를 직접 요구하지 않음

미션 수락은 route suggestion일 뿐 강제 경로가 아님

Eligibility를 서버에서 검사해 역할·중복·상한 적용

예외 처리

미션 만료: 경로 진입 전 재확인

지역 통행 불가/공사: 운영자가 즉시 비활성화

데이터가 이미 채워짐: 다른 미션으로 대체

완료 조건

보스 HP 세부값이 실제 셀 카운트와 일치

미션 수락 없이도 일반 주행 가능

역할이 없는 사용자는 검증 미션을 시작할 수 없음

### MOB-10 · 보상·쿠폰

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | 게임 재화와 외부 지역상점 혜택을 구분해 조회·사용 |
| 진입 조건 | 결과 화면 또는 Reward 메뉴 |
| 종료/이동 | 홈·쿠폰 상세 |
| 핵심 API·데이터 | GET /rewards/ledger, POST /coupons/{id}/claim, POST /coupons/{id}/redeem |

UI 구성

내부 재화 잔액·원장

확정 대기 보상

쿠폰: 5% 할인·음료 사이즈업 등 혜택, 유효기간, 수량

사용 코드/QR은 정차 상태에서만 표시

상호작용 및 처리 규칙

보상은 append-only ledger로 관리

쿠폰 발급과 사용은 별도 idempotency key 사용

게임 재화와 현금성 가치를 동일 잔액으로 합치지 않음

예외 처리

수량 소진: claim 실패 후 재화 원상 복구 또는 미차감

오프라인: 사용 코드 발급 제한, 이미 발급된 오프라인 토큰은 정책 필요

중복 사용: 서버 상태 우선

완료 조건

같은 보상 이벤트가 두 번 적립되지 않음

쿠폰 상태 ISSUED/CLAIMED/REDEEMED/EXPIRED 구분

주행 중 자동 팝업 없이 결과에 보관

### MOB-11 · 설정·권한·기기 진단

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | 권한, 이동수단, 거치, 저장·업로드 정책, 진단 정보 관리 |
| 진입 조건 | My/Settings |
| 종료/이동 | 이전 화면 |
| 핵심 API·데이터 | device_profile, consent versions, diagnostic export |

UI 구성

권한 상태와 설정 이동

기기·거치 프로파일

원본 로그 제공 여부

캐시·미전송 데이터 용량

진단 ID·앱/탐지 설정 버전

상호작용 및 처리 규칙

ACTIVE 중 데이터 품질에 영향을 주는 설정 변경 제한

동의 철회 시 향후 수집을 중단하고 보유 데이터 처리 안내

진단 내보내기는 개인정보 최소화

예외 처리

권한이 OS에서 취소됨: 다음 앱 복귀 즉시 반영

프로파일 변경 중 미전송 세션 존재: 세션별 기존 프로파일 유지

캐시 삭제 시 미전송 데이터 경고

완료 조건

현재 세션에 적용된 프로파일을 확인 가능

권한 불일치가 주행 시작 전에 감지

진단 정보로 세션·기기·앱·모델 버전 추적 가능

### MOB-12 · 내부 QA·로그 재생 패널

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | Sensor Logger 로그와 시뮬레이션 로그를 동일 파이프라인에 투입해 데모·회귀 테스트 |
| 진입 조건 | 개발 빌드의 숨김 메뉴 또는 실행 플래그 |
| 종료/이동 | 홈·결과 |
| 핵심 API·데이터 | local file import, POST /qa/replay, replay_profile |

UI 구성

로그 파일 선택

재생 속도 0.5x/1x/2x/즉시 처리

가짜 라이더 지터 seed·GPS offset·센서 scale

실제/시뮬레이션 배지

중간 특징·이벤트·셀 전이 디버그

상호작용 및 처리 규칙

프로덕션 빌드에서 비활성화

시뮬레이션 데이터는 별도 namespace와 is_simulated=true

실제 성능 지표에서 제외

예외 처리

필드 누락: 포맷 검증 오류와 행 번호 표시

시간 역전·중복: 정규화 정책 적용 또는 거부

도로망 불일치: 테스트 전용 링크 생성 가능

완료 조건

동일 파일·동일 버전에서 결정론적 결과

seed가 같으면 지터 로그 재현 가능

시뮬레이션 데이터가 실제 관리자 통계에 섞이지 않음

# 8. Navigator 기능·경로·위험 레이어

## 8.1 경로 모드

| 모드 | 최적화 목표 | 필수 입력 | P0 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| FASTEST | 예상 시간 최소 | 외부 경로 비용 | 테스트/외부 경로 그대로 사용 |
| SAFE | 시간과 검증된 위험 가중치 균형 | Risk Layer, 데이터 신뢰도 | 위험 셀 가중치로 후보 재정렬 |
| BIKE_FIRST | 자전거도로·통행 적합성 우선 | 도로 유형·통행 가능성 | 외부 공급자 옵션 활용 |
| EXPLORE | 안전한 UNKNOWN/STALE 셀 기여 기회 확대 | 셀 상태, 통행 가능성, 우회 허용치 | P1. 위험 확정 셀은 제외 |

## 8.2 경로 비용 모델

초기 구현은 절대적인 최적 경로를 보장하기보다, 후보 경로를 동일 기준으로 비교할 수 있는 설명 가능한 비용식을 사용한다. 모든 가중치는 CONFIG로 관리한다.

route_cost = time_sec * W_TIME + confirmed_risk_length_m * W_CONFIRMED + suspected_risk_length_m * W_SUSPECTED + rough_length_m * W_ROUGH + unknown_length_m * W_UNCERTAINTY + detour_sec * W_DETOUR - eligible_explore_length_m * W_EXPLORE_BONUS # EXPLORE 모드에서만

CONFIRMED_DAMAGE는 일반 경로에서 높은 패널티를 적용하되, 회피 불가능한 경우 경고를 제공한다.

UNKNOWN은 위험이 아니라 불확실성이므로 확정 위험보다 낮은 가중치를 사용한다.

EXPLORE 보너스는 안전 통행 가능성·시간·날씨·운영 비활성 조건을 통과한 셀에만 적용한다.

경로 응답에는 각 비용 구성요소를 포함해 디버깅과 사용자 설명이 가능해야 한다.

## 8.3 위험 레이어 데이터 계약

| 필드 | 형식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| cell_id | UUID/String | 도로 셀 식별자 |
| geometry | LineString / encoded polyline | 지도 표시 형상 |
| data_state | Enum | UNKNOWN/STALE/REVIEW/VERIFIED |
| risk_state | Enum | NORMAL/ROUGH/SUSPECTED_DAMAGE/CONFIRMED_DAMAGE/REPAIR_PENDING |
| risk_score | 0..100 | 현재 위험 강도. 모델 버전과 함께 사용 |
| confidence | 0..1 | 판단 신뢰도 |
| last_observed_at | UTC timestamp | 최근 유효 관측 |
| valid_until | UTC timestamp¦null | STALE 전환 판단 |
| observation_count | int | 유효 관측 수 |
| independent_device_count | int | 독립 기기 수 |
| layer_version | string | 캐시·경로 재계산 기준 |

## 8.4 지도 시각 규칙

## 8.5 지도 SDK Adapter 및 운영 기준

## iOS 기본 지도 표현은 KakaoMapsSDK v2를 사용한다. 단, SDK 또는 네이티브 앱 키가 준비되지 않은 Preview·Test·복구 환경에서는 Apple MapKit Renderer를 fallback으로 유지한다.

## KakaoMapRenderer는 R2DUI에서 Route, RiskCell, Turn, Destination, Current Location, Camera UI 모델만 변환한다. R2DCore와 NavigationEngine에는 KakaoMapsSDK 또는 MapKit import를 금지한다.

## KakaoMapsSDK는 지도 타일과 오버레이 렌더링을 담당하며 목적지 검색·경로 계산 API가 아니다. Route Search/Refresh/Cancel은 IRouteRepository가 담당하고, Route Matching·ETA·Off Route·ReRoute는 NavigationEngine이 담당한다.

## Kakao Developers 앱의 카카오맵 사용 상태와 무료 쿼터를 운영 체크리스트로 관리한다. 앱 초기화에는 네이티브 앱 키만 사용하고, Bundle ID app.r2d.mobile 일치 여부를 빌드·릴리스 전에 검증한다.

## 키 미설정·placeholder·SDK 인증 실패·일간 쿼터 초과 시 앱이 종료되지 않아야 한다. 지도 fallback 또는 제한 모드로 전환하고 Route/Turn/ETA 텍스트 안내와 Safety Overlay를 유지한다.

| 축 | 값 | 권장 표현 | 금지 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data State | UNKNOWN | 회색 점선/옅은 음영 | 빨간색 위험 표시 |
| Data State | STALE | 노란 테두리/시계 아이콘 | 정상 또는 위험 확정 표현 |
| Data State | REVIEW | 보라색 점 또는 검증 아이콘 | 포트홀 확정 문구 |
| Data State | VERIFIED | 실선·최신 배지 | 무조건 파란 정상으로 표시 |
| Risk State | NORMAL | 파란색 또는 중립 안전 표현 | “절대 안전” 문구 |
| Risk State | ROUGH | 주황 계열과 요철 아이콘 | 균열/포트홀로 단정 |
| Risk State | CONFIRMED_DAMAGE | 빨간 계열과 주의 아이콘 | 게임 보상 목적의 진입 유도 |
| Risk State | REPAIR_PENDING | 공사/재확인 아이콘 | 보수 완료로 자동 정상 처리 |

## 8.5 경고 트리거

warning_distance_m = clamp( MIN_WARNING_M, current_speed_mps * WARNING_LOOKAHEAD_SEC, MAX_WARNING_M ) eligible = confidence >= MIN_WARNING_CONF and risk_state in WARNING_RISK_STATES and not in_cooldown(cell_id, risk_state) and matched_route_direction

초기 기본값 예시: MIN_WARNING_M 20, WARNING_LOOKAHEAD_SEC 6, MAX_WARNING_M 80. 현장 테스트로 조정하며 코드에 고정하지 않는다.

같은 셀·같은 위험 유형은 일정 거리 또는 시간 내 한 번만 안내한다.

경로 반대 방향 셀은 경고하지 않으며, 교차로·평행도로 GPS 오차를 고려해 맵매칭 신뢰도 기준을 적용한다.

REVIEW 셀은 심각도와 신뢰도가 충분하지 않으면 음성 대신 지도 아이콘만 표시한다.

## 8.6 Navigator 인수 기준

| ID | 조건 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| NAV-AC-01 | ACTIVE 중 Game→Navigator 전환 | 경로 진행률·경고 큐·세션 ID가 유지 |
| NAV-AC-02 | 동일 위험 셀 3회 GPS 흔들림 | 쿨다운 내 음성 1회 이하 |
| NAV-AC-03 | UNKNOWN 셀 진입 | 위험 경고 없음. 정보 부족 표시만 가능 |
| NAV-AC-04 | 서버 레이어 업데이트 | layer_version 변경 후 캐시 갱신 및 경로 재평가 |
| NAV-AC-05 | 오프라인 주행 | 캐시 위험 경고 가능, 업데이트 시각 표시 |
| NAV-AC-06 | 보수 후 VERIFIED/NORMAL | 다음 레이어 버전에서 기존 위험 경고 제거 |

# 9. Game 전투·보스·미션·보상

## 9.1 게임 설계 원칙

운전·주행 중 조작이 없어도 전투가 진행되어야 한다.

거리만으로도 기본 성장과 공격이 가능해야 하며, 데이터 기여는 추가 보너스로 작동한다.

데이터 품질이 낮다고 사용자의 전체 플레이를 무효화하지 않고, 거리 공격과 데이터 공격을 분리한다.

데이터가 필요한 공간과 게임 콘텐츠의 생성 조건을 연결하되 위험 구간을 통과하도록 유도하지 않는다.

게임 UI는 데이터 용어를 이해하기 쉽게 번역하지만, 검증되지 않은 결함을 확정 표현하지 않는다.

결제·아이템이 도로 데이터 신뢰도나 행정 우선순위를 바꾸지 않는다.

## 9.2 피해 계산

base_damage = floor(valid_distance_m / DISTANCE_STEP_M) * BASE_DAMAGE_PER_STEP data_damage = sum( CELL_BASE_CREDIT * scarcity_multiplier(data_state) * quality_multiplier(observation_quality) * validation_multiplier(contribution_type) ) total_confirmed_damage = base_damage + data_damage + event_bonus # 중복 방지 키 unique_key = user_id + cell_id + cell_version + contribution_type

| 항목 | 초기 기본값 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| DISTANCE_STEP_M | 10m | GPS 품질 검사를 통과한 유효 거리만 사용 |
| BASE_DAMAGE_PER_STEP | 1 | 밸런스 단위. 데이터 정확도와 무관 |
| CELL_BASE_CREDIT | 10 | 한 셀·한 버전의 기본 데이터 기여 |
| UNKNOWN 배수 | 1.5 | 최초 유효 관측의 희소성 보상 |
| STALE 배수 | 1.2 | 오래된 데이터 갱신 |
| REVIEW 검증 배수 | 1.8 | 독립 재주행 또는 검증 라이더 기여 |
| VERIFIED 반복 | 0~0.2 | 짧은 기간 반복 파밍 억제 |
| 일일 상한 | CONFIG | 재화/쿠폰 비용과 어뷰징 통제 |

중요 구현 규칙 셀 상태를 바꾸는 관측과 게임 피해를 별도 트랜잭션으로 흩어놓지 않는다. ObservationAccepted → CellContributionCreated → BossDamageGranted → RewardLedgerAppended를 같은 idempotency chain으로 연결해, 재시도 시 중복 피해와 보상이 생기지 않게 한다.

## 9.3 행정동 보스 HP

boss_max_hp = unknown_cell_count * HP_UNKNOWN_WEIGHT + stale_cell_count * HP_STALE_WEIGHT # REVIEW는 P0에서 보스 HP가 아니라 Minion/검증 작업으로 분리 # HP 계산 시 boss_snapshot_version과 cell_state_cutoff_at을 기록

| 속성 | 설명 |
| --- | --- |
| boss_id | 행정동 또는 운영 구역 + 시즌 식별자 |
| scope_geometry | 보스가 참조하는 공간 범위 |
| snapshot_version | HP 산정에 사용한 셀 상태 스냅샷 |
| max_hp | 스냅샷 기준 최대 체력 |
| remaining_hp | 승인된 고유 기여를 차감한 체력 |
| phase | DISCOVER/REFRESH/VERIFY/RECOVER. P0는 DISCOVER+REFRESH |
| status | SCHEDULED/ACTIVE/DEFEATED/SETTLED/ARCHIVED |
| settlement_at | 지연 관측 처리 후 보상 확정 시점 |

보스 HP는 실시간 셀 상태 변화로 계속 흔들리지 않도록 일정 시점의 snapshot으로 생성한다.

시즌 중 새 UNKNOWN이 추가되거나 셀이 STALE이 되어도 현재 보스에는 반영하지 않고 다음 스냅샷 또는 보정 이벤트로 처리한다.

보스 처치 직전 동시 기여는 remaining_hp 아래로 내려갈 수 있으므로 피해는 기록하되 보상 정산 규칙을 별도로 둔다.

보스 처치 후 업로드된 오프라인 관측은 데이터에는 반영하되 보스 피해 보상은 settlement cutoff 규칙을 따른다.

## 9.4 부하 몬스터와 교차검증

| 상태 | 조건 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| SPAWNED | 셀 data_state=REVIEW이며 검증 작업 생성 | 지도/미션에 노출 |
| IN_PROGRESS | 자격 있는 다른 세션이 근접 통과 | 검증 후보 관측 수집 |
| DEFEATED | 독립성·품질·위치 기준 충족 | 셀 집계 재평가, 보상 |
| ESCAPED | 유효기간 내 기준 미충족 | 미션 만료, 셀 REVIEW 유지 |
| INVALIDATED | 원 이벤트가 중복/오탐으로 제거 | 보상 미지급 또는 조정 원장 |

독립성 검사 최소 조건

원 관측과 다른 ride_session_id여야 한다.

가능하면 다른 device_id 또는 user_id를 요구한다. 동일 사용자의 반복 검증 허용 여부는 CONFIG.

시간·GPS·센서 패턴이 단순 복제 로그와 동일하지 않아야 한다.

교차검증 위치는 셀 내부 또는 허용 반경에 있어야 하며 방향성 도로는 진행 방향을 확인한다.

시연용 지터 로그는 is_simulated=true로 분리하고 실제 교차검증 지표에 포함하지 않는다.

## 9.5 스킬·연출

| 스킬 | 충전 조건 | 자동 발동 | P0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정밀 탐사 | 새로운 셀 또는 갱신 셀 승인 | 게이지 100% 시 다음 기여 연출 강화 | 구현 |
| 교차 검증 | REVIEW 셀 검증 승인 | 부하 몬스터 처치 연출 | 간소 구현 |
| 구역 스캔 | 연속 유효 주행 | 주변 정보 부족 셀 미니맵 강조 | P1 |
| 복구의 일격 | 보수 후 정상 재주행 승인 | REPAIR_PENDING 종료 연출 | 데모 구현 |

## 9.6 보상 원장

| ledger_type | 발생 조건 | 가역성 |
| --- | --- | --- |
| RIDE_BASE | 유효 거리 확정 | 원 세션 취소 시 REVERSAL 원장 |
| CELL_DISCOVERY | UNKNOWN 기여 승인 | 재처리로 무효화 시 REVERSAL |
| CELL_REFRESH | STALE 갱신 승인 | 동일 |
| CELL_VALIDATION | REVIEW 검증 승인 | 동일 |
| BOSS_DEFEAT | 보스 정산 완료 | 정산 후 정책에 따른 조정 원장 |
| COUPON_EXCHANGE | 내부 재화를 쿠폰으로 교환 | 발급 실패 시 REFUND 원장 |

## 9.7 어뷰징 방지

GPS 순간이동, 비정상 속도, 장시간 동일 좌표, 센서 무변화, 차량 패턴을 score로 계산해 거리·데이터 기여를 각각 제한한다.

같은 cell_id·cell_version·contribution_type은 사용자별 한 번만 보상한다.

짧은 시간 반복 왕복은 데이터에는 관측으로 남길 수 있으나 게임 배수는 감소한다.

클라이언트가 damage 값을 제출하지 않는다. 서버가 승인된 관측에서 계산한다.

관리자 수동 보상은 일반 원장과 다른 source_type·operator_id·reason을 필수 저장한다.

# 10. 주행 세션·센서 수집

## 10.1 일반 사용자와 검증 라이더 장비 구조

| 모드 | 필수 장비 | 수집 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| RIDER | 스마트폰 1대 | GPS, 가속도, 자이로, 기기/거치 메타데이터 | 커버리지·충격·갱신 데이터 |
| RIDER 제한 | 스마트폰 1대, 비거치 | GPS 중심, 센서 품질 감점 | 거리 게임·저신뢰 관측 |
| VERIFIER | 스마트폰 1대 + 선택 카메라/두 번째 기기 | 센서 + 이벤트 사진/영상 | REVIEW 셀 확인·라벨링 |
| QA REPLAY | 사전 로그 파일 | Sensor Logger 포맷과 지터 변형 | 데모·회귀 테스트 |

## 10.2 수집 항목

| 데이터 | 목표 주기/단위 | 필수 | 주요 필드 |
| --- | --- | --- | --- |
| Accelerometer | 기기 지원 범위에서 목표 100Hz | 예 | timestamp_ns, x/y/z, accuracy |
| Gyroscope | 기기 지원 범위에서 50~100Hz | 예 | timestamp_ns, x/y/z, accuracy |
| Location | 활성 주행 중 약 1Hz 또는 거리 기반 | 예 | lat/lon, altitude, speed, bearing, accuracy, provider |
| Orientation/Rotation | 가능한 경우 센서 이벤트 주기 | 권장 | quaternion 또는 rotation vector |
| Device Health | 10~30초 | 예 | battery, thermal, app state, storage, network |
| Image/Video | 이벤트 또는 검증 미션 시 | 선택 | capture time, pose, blur status, object URI |
| Weather/Public Context | 서버 결합 | 선택 | rain, temperature, road work, road type |

100Hz 처리 원칙 “100Hz 요청”과 “실제 100Hz 수집”을 동일하게 보지 않는다. 각 샘플의 실제 타임스탬프를 저장하고 effective_hz, jitter, dropped_sample_ratio를 세션 품질에 반영한다. 기기가 낮은 주기를 제공하면 보간으로 정밀도가 생긴 것처럼 보이게 하지 않는다.

## 10.3 로컬 수집 구조

SensorBridge -> RingBuffer(raw samples) -> ChunkBuilder(기본 5초, CONFIG) -> LocalFeatureExtractor(optional) -> EncryptedLocalQueue -> BatchUploader(기본 30초 또는 크기 기준) -> Ack/Retry/Delete

| 객체 | 필수 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| SensorChunk | session_id, chunk_seq, start/end, checksum, sample counts | 원본 또는 압축 데이터 단위 |
| LocationChunk | session_id, point_seq range, accuracy stats | 센서 청크와 시간 정렬 |
| UploadBatch | batch_id, chunk range, idempotency_key, retry_count | 네트워크 전송 단위 |
| LocalSessionState | state, last_chunk_seq, last_ack_seq, route_id, profile_id | 앱 재시작 복원 |
| QualitySnapshot | effective_hz, GPS quality, mount, battery, thermal | 실시간 데이터 등급 |

## 10.4 사전 보정

1. 정지 상태 3~5초 동안 중력 벡터와 센서 오프셋을 수집한다.

2. 사용자가 선택한 거치 방식과 회전 벡터를 결합해 기기 좌표→주행 좌표 변환 가능성을 판단한다.

3. GPS 정확도, 속도 신뢰도, 실제 센서 주기, 샘플 누락률을 점검한다.

4. 보정 결과를 calibration_id로 저장하고 세션 전 구간에 적용한다.

5. 보정 중 이동이 감지되면 재시도하거나 magnitude 기반 제한 모드로 시작한다.

## 10.5 배터리·저장 정책

기본 서버 전송은 셀 특징값과 이벤트 구간으로 설계하고, 전체 원본은 QA/연구 동의 또는 이상 이벤트 전후 일부만 저장한다.

네트워크가 불안정하면 업로드 주기를 늘리고 수집 자체는 유지한다.

저장공간 상한에 도달하면 가장 오래된 “서버 ACK 완료” 원본부터 삭제한다. 미전송 데이터 자동 삭제는 사용자 고지와 정책이 필요하다.

열·배터리 경고 시 화면 프레임과 업로드 빈도를 낮추되 센서 품질 변화는 로그에 남긴다.

Game 애니메이션은 절전 모드에서 프레임·효과를 낮추고 Navigator 안내와 수집을 우선한다.

# 11. 신호 처리·이동수단 판별·이벤트 탐지

## 11.1 처리 파이프라인

1. 포맷 검증: 필수 열, 단위, 타임스탬프 단조성, 중복 샘플, 범위 오류를 확인한다.

2. 시간 정렬: 센서 모노토닉 타임과 GPS/UTC를 세션 기준으로 매핑한다.

3. 리샘플링: 특징 계산을 위해 균일 시계열을 만들되 원본 effective_hz를 보존한다.

4. 중력·방향 처리: 회전 정보가 신뢰되면 주행 좌표의 수직축을 계산하고, 그렇지 않으면 벡터 크기 기반 특징을 함께 사용한다.

5. 필터링: 센서 노이즈와 매우 저주파 자세 변화를 분리한다. 필터 파라미터는 detector_version에 포함한다.

6. 윈도우 특징: 1초 또는 2초 창, 중첩률 CONFIG로 시간·주파수 특징을 계산한다.

7. 이동수단/품질 판별: 자전거·PM·보행·차량·정지·불명 상태와 confidence를 출력한다.

8. 이벤트 후보 탐지: 속도·기기·거치 프로파일별 임계값으로 충격/거친 노면 후보를 만든다.

9. 공간 클러스터링·맵매칭: 근접 이벤트를 하나로 묶고 도로 링크·셀에 연결한다.

10. Observation 생성: 특징·점수·품질·모델 버전을 저장하고 셀 집계로 전달한다.

## 11.2 특징값 후보

| 분류 | 특징 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 시간 영역 | vertical peak, RMS, peak-to-peak, crest factor | 단발 충격과 지속 거침 |
| 미분 | jerk max/RMS, zero crossing | 급격한 변화와 진동 패턴 |
| 주파수 | PSD band energy, dominant frequency | 케이던스·차량·노면 진동 구분 |
| 축 관계 | vertical/horizontal energy ratio, gyro energy | 회전·핸들 조작과 수직 충격 구분 |
| 속도 보정 | feature / speed function | 동일 노면의 속도 차이 완화 |
| GPS 품질 | accuracy, point spacing, heading consistency | 맵매칭·거리 신뢰도 |
| 세션 품질 | effective_hz, clipping, missing ratio | 관측 confidence 조정 |

## 11.3 PSD·케이던스 판별 사용 원칙

단일 규칙 금지 100Hz 가속도에서 PSD를 계산해 1~2Hz 부근의 반복 피크를 보는 것은 특징 중 하나일 뿐이다. 차량의 서스펜션·노면, 보행, 페달링이 겹칠 수 있으므로 speed, stop ratio, gyro, GPS 경로 유형, 고주파 에너지와 함께 분류해야 한다.

| 출력 | 설명 | 데이터 반영 |
| --- | --- | --- |
| BICYCLE | 자전거 가능성이 기준 이상 | 정상 가중치 |
| PM | PM 가능성이 기준 이상 | 별도 프로파일 가중치 |
| WALK | 보행 패턴 | 거리 게임 정책은 별도, 노면 관측 제외 또는 낮은 가중치 |
| VEHICLE | 차량 패턴 또는 비정상 속도 | 자전거 셀 관측·데이터 보상 제외 |
| STATIONARY | 정지 | 거리·관측 제외 |
| UNKNOWN | 신뢰도 부족 | 원본/특징 보관 가능, 셀 집계 제외 또는 감점 |

## 11.4 초기 규칙 기반 탐지

candidate = ( speed_profile_ok and quality_score >= MIN_QUALITY and (vertical_peak_z >= PEAK_Z_BY_SPEED or jerk_rms >= JERK_BY_SPEED or roughness_window_score >= ROUGHNESS_THRESHOLD) ) event_score = weighted_sum(features, device_profile, mount_profile) severity = bucket(event_score, detector_config_version)

기존 Sensor Logger 실험 기준을 첫 detector_config로 이식한다.

임계값은 device model × mount type × speed bucket에 따라 조회하고, 미등록 기기는 generic profile을 사용한다.

과속방지턱·연석·브레이크·점프 등 반례 라벨을 별도로 저장한다.

정확한 결함 유형을 모르면 event_type=IMPACT 또는 ROUGHNESS로 유지하고 포트홀/균열로 승격하지 않는다.

모델 교체 시 과거 observation을 삭제하지 않고 detector_version을 추가해 재처리 결과를 비교한다.

## 11.5 이벤트 클러스터링·맵매칭

| 단계 | 처리 | 실패 시 |
| --- | --- | --- |
| 시간 클러스터 | 짧은 시간 내 연속 peak를 하나의 사건으로 병합 | 개별 후보 유지 후 낮은 confidence |
| GPS 보간 | 센서 이벤트 시각의 위치를 전후 GPS로 보간 | accuracy가 낮으면 위치 범위 확대 |
| 도로 후보 | 반경 내 Road Link와 진행 방향 후보 생성 | UNMATCHED_EVENT로 저장 |
| 점수화 | 거리, heading, route_id, road type 일치도 | 최고 점수가 기준 미달이면 미집계 |
| Cell 할당 | link 방향과 chainage로 cell_id 결정 | QA 전용 임시 셀 가능 |
| 공간 병합 | 인접 셀/반경의 반복 이벤트를 aggregate event로 연결 | 별도 이벤트 유지 |

# 12. 도로 셀 집계·상태머신·재검증

그림 3. 데이터 상태와 위험 상태를 분리한 셀 상태머신

## 12.1 상태 정의

| Data State | 정의 | 주요 진입 조건 | 게임 표현 |
| --- | --- | --- | --- |
| UNKNOWN | 유효 관측이 없음 | 초기 생성 또는 데이터 폐기 | 보스 HP의 미조사 체력 |
| STALE | 과거 판단은 있으나 최신성 부족 | valid_until 경과, 공사·강우·보수 이벤트 | 갱신 체력·탐사 보너스 |
| REVIEW | 추가 확인 필요 | 단일 이상, 관측 충돌, 보수 후 재확인 | 부하 몬스터/검증 미션 |
| VERIFIED | 현재 판단 기준 충족 | 고품질 관측 또는 교차·현장 검증 | 완료 셀. 위험 여부는 Risk State 참조 |

## 12.2 Risk State 정의

| Risk State | 의미 | Navigator 처리 |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | 현재 관측에서 특이 충격 없음 | 경고 없음 |
| ROUGH | 반복 요철·승차감 불량 가능성 | 신뢰도 기준 충족 시 약한 주의 |
| SUSPECTED_DAMAGE | 파손 가능성 있으나 확정 전 | 지도 표시, 음성은 높은 기준 |
| CONFIRMED_DAMAGE | 독립 검증 또는 현장 확인된 위험 | 경고 및 경로 가중치 |
| REPAIR_PENDING | 보수 완료 입력 후 재주행 확인 대기 | 공사/재확인 표시, 기존 위험 이력 유지 |
| RESTRICTED | 통행 제한·공사 등 외부 상태 | 경로 제외 또는 강한 패널티 |

## 12.3 집계 입력과 점수

observation_weight = sensor_quality * gps_quality * mount_weight * mode_confidence * device_profile_weight * freshness_weight cell_risk_score = robust_weighted_aggregate( observation.event_score, observation_weight ) cell_confidence = f( total_weight, independent_users, independent_devices, temporal_consistency, image_or_field_evidence )

## 12.4 전이 테이블

| 현재 | 이벤트/조건 | 다음 | 도메인 이벤트 |
| --- | --- | --- | --- |
| UNKNOWN | 유효 정상 관측이 기준 충족 | VERIFIED + NORMAL | CellUpdated, DiscoveryContribution |
| UNKNOWN | 단일 이상 또는 낮은 확신 | REVIEW + SUSPECTED_DAMAGE/ROUGH | MinionSpawned |
| STALE | 재관측이 이전 판단과 일치 | VERIFIED + 기존/갱신 Risk | RefreshContribution |
| STALE | 재관측 충돌 또는 이상 | REVIEW | MinionSpawned |
| VERIFIED | valid_until 경과 | STALE + 기존 Risk 유지 | BossNextSnapshotCandidate |
| REVIEW | 독립 재주행 기준 충족 | VERIFIED + 집계 Risk | ValidationContribution |
| VERIFIED + CONFIRMED_DAMAGE | 관리자 보수 완료 | REVIEW + REPAIR_PENDING | RepairRecheckRequested |
| REVIEW + REPAIR_PENDING | 정상 재주행 기준 충족 | VERIFIED + NORMAL | RepairVerified, NavLayerUpdated |
| REVIEW + REPAIR_PENDING | 이상 지속 | VERIFIED/REVIEW + CONFIRMED_DAMAGE | RepairRecheckFailed |

## 12.5 유효기간 정책

valid_until은 도로 유형, 위험 상태, 관측 수, 계절·공사 이벤트에 따라 계산하며 CONFIG로 관리한다.

NORMAL 셀도 일정 기간이 지나면 STALE이 된다. 안전 상태를 영구 확정하지 않는다.

CONFIRMED_DAMAGE는 단순 시간 경과로 NORMAL이 되지 않으며, 보수 또는 재검증 이벤트가 필요하다.

공사·폭우·동결 등 외부 이벤트가 들어오면 범위 내 셀을 일괄 STALE 또는 REVIEW로 전환할 수 있다.

상태 변경은 current row 수정과 함께 cell_state_history에 append-only로 기록한다.

## 12.6 보수 후 재검증

1. ROAD_MANAGER가 Work Order를 RESOLVED로 변경하고 repair_completed_at·범위·메모를 입력한다.

2. 영향 셀을 REVIEW + REPAIR_PENDING으로 전환한다. 기존 위험 점수는 이력에 보존한다.

3. 일반 또는 검증 라이더의 재주행이 들어오면 repair window 내 관측을 별도 그룹으로 집계한다.

4. 정상 기준을 충족하면 VERIFIED + NORMAL로 전환하고 Navigator 위험 레이어에서 해제한다.

5. 이상이 지속되면 재검토 작업을 생성하고 위험 상태를 유지한다.

6. 게임에는 “복구의 일격” 또는 지역 복구 완료로 표현하되 실제 전이는 서버 상태를 따른다.

# 13. 데이터 모델과 저장 구조

## 13.1 저장소 분리

| 저장소 | 저장 대상 | 원칙 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL/PostGIS | 사용자, 세션, 도로, 셀, 관측, 이벤트, 게임, 작업 | 관계·공간 쿼리와 트랜잭션의 기준 |
| Object Storage | 원본 센서 청크, 이미지, 리포트 | DB에는 URI·checksum·retention만 저장 |
| Redis/Queue | 비동기 처리, 잠금, 캐시, 진행도 | 영속 상태의 단일 진실 공급원으로 사용하지 않음 |
| Mobile Local DB | 활성 세션, 미전송 청크, 캐시 지도·진행도 | 암호화·용량 상한·ACK 후 정리 |

## 13.2 핵심 엔터티

| 테이블 | 핵심 필드 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| user | id, role, status, consent_version | 사용자 계정. 민감 프로필 최소화 |
| device | id, user_id, model, os, sensor_capabilities | 기기와 센서 역량 |
| device_profile | id, device_id, vehicle_type, mount_type, calibration_id | 세션 당시 거치·이동수단 프로파일 |
| ride_session | id, user_id, device_profile_id, route_id, state, start/end | 주행 단위 |
| sensor_chunk | id, session_id, seq, time_range, uri/checksum, is_simulated | 원본 또는 압축 청크 |
| location_point/chunk | session_id, seq/time, geom, speed, bearing, accuracy | 위치 시계열 |
| road_link | id, provider_id, direction, geom, road_type, version | 외부 도로망 정규화 |
| road_cell | id, link_id, seq, geom, data_state, risk_state, current_version | 최소 집계 셀 |
| cell_observation | id, session_id, cell_id, scores, quality, detector_version | 세션-셀 관측 |
| road_event | id, session_id, event_type, geom, severity, confidence | 시간·공간 이벤트 |
| cell_state_history | cell_id, from/to, reason, source_id, version, at | 상태 전이 이력 |
| district_boss | id, scope, snapshot_version, hp, phase, status | 구역 공동 목표 |
| boss_damage | id, boss_id, session_id, cell_id, reason, amount, unique_key | 확정 피해 원장 |
| reward_ledger | id, user_id, type, amount, source, idempotency_key | append-only 재화 원장 |
| mission | id, type, scope, eligibility, start/end, status | 탐사·갱신·검증 미션 |
| work_order | id, org_id, scope, status, assignee, repair_at | 행정 처리 |
| validation | id, cell_id, method, evidence, result, verifier | 교차·사진·현장 검증 |
| model_version | id, type, config, artifact_uri, active_from | 전처리·탐지·집계 버전 |

## 13.3 핵심 제약·인덱스

| 대상 | 제약 또는 인덱스 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| ride_session | partial unique(user_id, device_id) where state in ACTIVE-like | 동시 세션 방지 |
| sensor_chunk | unique(session_id, chunk_seq), checksum index | 재전송 중복 방지 |
| cell_observation | unique(session_id, cell_id, detector_version) | 같은 처리 결과 중복 방지 |
| road_cell | unique(road_link_id, direction, cell_seq, geometry_version) | 도로망 버전별 셀 안정성 |
| road_cell.geom | GiST/SP-GiST spatial index | bbox·근접·경로 조회 |
| road_event.geom | spatial + observed_at index | 지도·기간 필터 |
| boss_damage | unique(unique_key) | 셀 기여 중복 피해 방지 |
| reward_ledger | unique(idempotency_key) | 재화 중복 적립 방지 |
| cell_state_history | index(cell_id, version desc) | 상태 감사·재현 |
| work_order | index(org_id, status, updated_at) | 관리 업무 큐 |

## 13.4 버전 관리

road_geometry_version: 도로망 수정에 따른 Link/Cell 공간 버전

detector_version: 전처리·특징·이벤트 탐지 규칙 또는 모델 버전

aggregator_version: 관측을 셀 상태와 위험 점수로 합치는 규칙 버전

risk_layer_version: Navigator에 배포된 셀 레이어 버전

boss_snapshot_version: 보스 HP를 산정한 셀 상태 스냅샷

app_config_version: 모바일 경고·수집·게임 표시 설정 버전

모든 결과는 “현재 값”만 저장하지 않고 생성 버전을 역추적할 수 있어야 한다.

# 14. API 및 이벤트 계약

## 14.1 공통 규칙

API 기본 경로는 /v1이며 OpenAPI 스키마를 단일 계약으로 관리한다.

생성·보상·업로드 요청에는 Idempotency-Key 또는 client_event_id를 요구한다.

시간은 서버 저장 기준 UTC ISO-8601, 센서 원본은 monotonic timestamp와 UTC anchor를 함께 사용한다.

공간 좌표계는 전송 시 WGS84, 내부 공간 분석은 선택한 투영 좌표계로 변환한다.

오류 응답은 code, message, retryable, details, trace_id를 가진다.

클라이언트가 damage, reward, cell_state를 직접 지정하는 API는 만들지 않는다.

## 14.2 모바일 API 목록

| Method | Endpoint | 책임 |
| --- | --- | --- |
| POST | /v1/bootstrap | 앱 설정·권한 버전·기본 캐시 메타데이터 |
| POST | /v1/devices | 기기·센서 역량 등록/갱신 |
| POST | /v1/routes/preview | 경로 후보와 위험 구성요소 조회 |
| POST | /v1/rides | Ride Session 생성 |
| POST | /v1/rides/{id}/activate | 센서 서비스 시작 후 ACTIVE 확정 |
| POST | /v1/rides/{id}/heartbeat | 세션 상태·품질·진행도 동기화 |
| POST | /v1/rides/{id}/telemetry-batches | 센서/GPS 청크 메타 및 파일 업로드 등록 |
| POST | /v1/rides/{id}/finish | 세션 종료 및 잔여 처리 요청 |
| GET | /v1/rides/{id}/progress | 확정 거리·피해·셀 기여·처리 대기 |
| GET | /v1/rides/{id}/summary | 최종/잠정 결과 |
| GET | /v1/map/cells | bbox·zoom·layer_version 기준 셀 레이어 |
| GET | /v1/game/bosses/nearby | 주변 보스 목록 |
| GET | /v1/game/bosses/{id} | 보스 스냅샷·기여·상태 |
| GET | /v1/missions | 자격·지역·기간별 미션 |
| POST | /v1/missions/{id}/accept | 미션 수락 |
| GET | /v1/rewards/ledger | 재화 원장·대기 보상 |
| POST | /v1/coupons/{id}/claim | 쿠폰 교환/발급 |
| POST | /v1/coupons/{id}/redeem | 쿠폰 사용 처리 |

## 14.3 관리자 API 목록

| Method | Endpoint | 책임 |
| --- | --- | --- |
| GET | /v1/admin/cells | 공간·상태·위험·기간 필터 |
| GET | /v1/admin/cells/{id} | 관측·이벤트·이력·작업 상세 |
| POST | /v1/admin/cells/{id}/review | 관리자 판정 또는 검증 요청 |
| POST | /v1/admin/work-orders | 작업 생성 |
| PATCH | /v1/admin/work-orders/{id} | 상태·담당·일정 변경 |
| POST | /v1/admin/work-orders/{id}/repair-complete | 보수 완료 및 재검증 트리거 |
| POST | /v1/admin/validations | 현장/사진 검증 입력 |
| GET | /v1/admin/data-quality | 기기·모델·지역 품질 지표 |
| POST | /v1/admin/reprocess-jobs | 버전 지정 재처리 작업 |
| GET | /v1/admin/audit-logs | 관리자 변경 이력 |

## 14.4 Ride Session 생성 예시

POST /v1/rides Idempotency-Key: 2a29... { "device_profile_id": "dp_01", "route_id": "route_102", "mode": "BICYCLE", "client_started_at": "2026-08-04T01:02:03+09:00", "calibration": { "effective_accel_hz": 96.8, "effective_gyro_hz": 51.2, "gps_accuracy_m": 7.4, "mount_type": "HANDLEBAR" }, "app_config_version": "cfg_20260804_01" } 201 Created { "ride_id": "ride_abc", "state": "READY", "boss_context": {"boss_id": "boss_suji_01", "snapshot_version": "bsv_12"}, "upload_policy": {"chunk_sec": 5, "batch_sec": 30} }

## 14.5 Telemetry Batch 응답 원칙

POST /v1/rides/ride_abc/telemetry-batches Idempotency-Key: batch_ride_abc_0007 { "batch_id": "batch_0007", "chunk_seq_from": 31, "chunk_seq_to": 36, "object_uri": "upload://signed-or-multipart-reference", "checksum": "sha256:...", "is_simulated": false, "quality": {"gps": 0.82, "sensor": 0.91, "mount": 0.80} } 202 Accepted { "accepted": true, "last_received_seq": 36, "processing_job_id": "job_701", "duplicate": false }

## 14.6 도메인 이벤트

| Event | 발생 | Producer | Consumer |
| --- | --- | --- | --- |
| RideCreated | 세션 생성 | Ride Service | Mobile progress, Analytics |
| RideActivated | 센서 서비스 시작 성공 | Ride Service | Ingestion, Game |
| TelemetryBatchReceived | 배치 중복 검사·수신 | Ingestion | Signal Processor |
| ObservationAccepted | 관측 품질·맵매칭 승인 | Processor | Cell Aggregator |
| CellStateChanged | 셀 상태/위험/버전 변경 | Cell Aggregator | Risk Layer, Game, Admin |
| CellContributionCreated | 게임 기여 자격 확정 | Cell Aggregator | Game Service |
| BossDamageGranted | 고유 피해 기록 | Game Service | Mobile progress, Reward |
| MinionSpawned/Defeated | 검증 작업 생성/충족 | Validation | Mission, Game |
| WorkOrderRepairCompleted | 보수 완료 입력 | Admin | Cell State Machine |
| RepairRecheckRequested | 재주행 필요 | Cell State Machine | Mission, Navigator |
| RepairVerified | 정상화 확인 | Cell Aggregator | Risk Layer, Game, Admin |
| RideCompleted | 세션 처리 종료 | Ride Service | Summary, Analytics |

그림 4. API·처리·저장 계층의 책임 경계

# 15. 서버 아키텍처와 모듈 책임

## 15.1 권장 모듈

| 모듈 | 책임 | 금지/주의 |
| --- | --- | --- |
| Auth/User | 인증, 역할, 동의 버전, 조직 권한 | 센서·게임 도메인 로직 포함 금지 |
| Ride Service | 세션 상태, heartbeat, finish, summary 조합 | 원본 신호 분석 금지 |
| Ingestion | 업로드 서명, checksum, 중복 검사, 큐 적재 | 셀 상태 직접 변경 금지 |
| Signal Processor | 전처리, 특징, 이동수단, 이벤트, 맵매칭 | 보상 계산 금지 |
| Cell Aggregator | 관측 집계, 상태머신, 이력, 기여 생성 | UI 문구·게임 연출 의존 금지 |
| Risk Layer | 공간 타일/벡터 레이어, 버전, 경로 비용 입력 | 원본 센서 직접 조회 최소화 |
| Game Service | 보스 스냅샷, 피해, 미션, 진행도 | 클라이언트 제출 피해 신뢰 금지 |
| Reward Service | append-only 원장, 쿠폰 Adapter | 셀 상태 수정 금지 |
| Admin/Work Order | 검토, 작업, 보수 이벤트, 감사 | 관측 원본 임의 삭제 금지 |
| Model Registry | 설정·모델·재처리 버전 | 활성 버전 무기록 교체 금지 |

## 15.2 기술 스택 기준

아래는 현재 팀이 별도 표준을 갖고 있지 않을 때의 권장 조합이다. 라이브러리 버전보다 인터페이스와 책임 경계를 우선한다.

| 영역 | 권장 | 필수 조건 |
| --- | --- | --- |
| Mobile | Flutter + Android Native Sensor Bridge | Navigator/Game 공통 상태, 백그라운드 수집, 로컬 큐 |
| Game Render | Flutter/Flame 수준의 2D 자동 전투 | 30fps 이하 절전 모드, Navigator 안내 오버레이 |
| API | FastAPI 또는 동등 프레임워크 | OpenAPI, async I/O, idempotency middleware |
| DB | PostgreSQL + PostGIS | 공간 인덱스, 트랜잭션, migration |
| Queue/Cache | Redis + worker 또는 동등 시스템 | 재시도·dead letter·job 상태 |
| Object | S3 호환 Object Storage | checksum, retention, signed access |
| Admin Web | React/Next.js 또는 동등 | 지도, 상세 패널, RBAC, audit |
| Infra | 컨테이너 기반 환경 분리 | dev/staging/demo/prod 설정 분리 |

## 15.3 저장·처리 트랜잭션 경계

업로드 수신 ACK는 “파일이 안전하게 저장되고 처리 큐에 들어갔다”는 의미이며 관측 승인과 다르다.

ObservationAccepted와 CellStateChanged는 처리 job의 재시도에도 중복되지 않아야 한다.

CellContributionCreated, BossDamageGranted, RewardLedgerAppended는 outbox 또는 동일한 이벤트 일관성 패턴을 사용한다.

모바일 progress API는 여러 서비스 결과를 조합하되 cursor/version으로 증분 동기화한다.

재처리 결과는 기존 current 값을 덮어쓸 수 있지만 원래 observation/result와 변경 이력은 보존한다.

## 15.4 권장 저장소 구조

apps/ mobile/ admin-web/ services/ api-gateway/ ride-service/ ingestion-service/ signal-processor/ cell-aggregator/ game-service/ reward-service/ packages/ domain-contracts/ geo/ telemetry-format/ config-schema/ infra/ migrations/ deployment/ qa/ replay-fixtures/ expected-results/

# 16. 오프라인·백그라운드·예외 처리

## 16.1 네트워크 단절 처리

네트워크 상태는 Ride Session 상태와 분리한다. OFFLINE이어도 ACTIVE 주행과 로컬 수집은 계속된다.

업로드 배치는 PENDING → UPLOADING → ACKED 또는 RETRY_WAIT → DEAD_LETTER 상태로 관리한다.

재시도는 지수 백오프와 랜덤 지터를 사용하되, 사용자가 주행 종료 후 “지금 재시도”를 선택할 수 있다.

chunk_seq는 연속 번호를 사용하고 서버는 누락 구간을 응답한다. 뒤 순번이 먼저 도착해도 저장하되 처리 순서를 제어한다.

서버 ACK를 받은 데이터만 로컬 삭제 후보가 된다. 앱 삭제·캐시 삭제 전 미전송 데이터 수량을 고지한다.

보스 처치 후 늦게 도착한 관측은 데이터에는 반영하되 보상은 settlement 정책을 따른다.

## 16.2 백그라운드·프로세스 종료

| 상황 | 필수 동작 | 상태 기록 |
| --- | --- | --- |
| 화면 꺼짐 | 수집·경로 음성·로컬 큐 유지, Game 렌더 중단 가능 | app_state=SCREEN_OFF |
| 다른 앱 전환 | OS 허용 범위에서 주행 서비스 유지 | BACKGROUND 구간과 센서 품질 |
| OS 프로세스 종료 | 로컬 active_session과 last_chunk_seq로 복원 안내 | termination_reason 추정 |
| 사용자 강제 종료 | 자동 복원 보장 불가. 다음 실행에서 미전송 데이터 감지 | USER_FORCE_STOP 가능 시 기록 |
| 기기 재부팅 | 자동 주행 재개 금지. 잔여 세션 종료/복구 선택 | BOOT_RECOVERY |
| 앱 업데이트 | DB migration 후 기존 세션 데이터 보존 | app_version_before/after |

## 16.3 예외 처리 매트릭스

| 예외 | 앱/서버 처리 | 진단 코드 |
| --- | --- | --- |
| GPS 권한 취소 | 즉시 경고, 거리·셀 기여 중단, 센서 원본 정책에 따라 지속/중지 | PERMISSION_LOCATION_REVOKED |
| 센서 권한/가용성 상실 | 데이터 등급 제한, 재시작 시도, 거리 게임 유지 | SENSOR_UNAVAILABLE |
| GPS 정확도 악화 | 맵매칭·경고 보류, 위치 회복 전 거리 감점 | GPS_LOW_ACCURACY |
| GPS 순간이동 | 해당 구간 거리·셀 기여 제외 | GPS_TELEPORT |
| 센서 clipping | 해당 창 confidence 감점 또는 제외 | SENSOR_CLIPPED |
| 샘플 주기 급락 | effective_hz 기록, generic 저주기 프로파일 | SENSOR_RATE_DROP |
| 기기 과열 | Game 효과·업로드 빈도 축소, 수집 품질 기록 | THERMAL_THROTTLE |
| 배터리 부족 | 절전 모드 안내, 선택적 종료 기준 적용 | LOW_BATTERY |
| 저장공간 부족 | ACK 완료 원본 정리 → 특징값 모드 → 시작 차단 순 | STORAGE_LOW |
| 중복 업로드 | 동일 idempotency key 응답 재사용 | DUPLICATE_BATCH |
| checksum 불일치 | 배치 거부·재업로드, 반복 시 DEAD_LETTER | CHECKSUM_MISMATCH |
| 시간 역전 | 청크 격리 후 세션 anchor로 복구 또는 거부 | CLOCK_NON_MONOTONIC |
| 경로 공급자 장애 | 저장 경로/직선 안내/주행 기록 모드 | ROUTE_PROVIDER_DOWN |
| 위험 레이어 장애 | 마지막 캐시와 갱신 시각, 신규 확정 경고 중단 | RISK_LAYER_STALE |
| 보스 서비스 장애 | 거리·관측은 수집, 게임은 로컬 예상/대기 표시 | GAME_SERVICE_DOWN |
| 서버 처리 지연 | progress에 pending count·예상 완료가 아닌 상태만 표시 | PROCESSING_DELAY |
| 동시 세션 충돌 | 기존 세션 복원/종료 선택, 새 세션 생성 차단 | ACTIVE_SESSION_CONFLICT |
| 사용자 차량 탑승 | mode=VEHICLE 구간 데이터·보상 제외 | MODE_VEHICLE |
| 카메라 거부 | 일반 주행 유지, 검증 미션 부적격 처리 | CAMERA_DENIED |
| 보수 위치 불일치 | 셀 범위 확인 요청, 작업 종료 보류 | REPAIR_SCOPE_MISMATCH |

## 16.4 재시도와 멱등성 규칙

| 작업 | 재시도 주체 | 멱등 키 | 중단 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 세션 생성 | Mobile | client_session_uuid | 201/409 with existing ride |
| Telemetry 등록 | Mobile/Worker | batch_id | ACK 또는 DEAD_LETTER |
| 신호 처리 | Worker | processing_job_id + detector_version | SUCCESS 또는 최대 재시도 |
| 셀 집계 | Worker | observation_id + aggregator_version | state history 생성 확인 |
| 피해 부여 | Game Service | contribution unique_key | unique conflict를 성공으로 처리 |
| 보상 적립 | Reward Service | source_event_id + ledger_type | 원장 존재 확인 |
| 보수 완료 | Admin | work_order_id + completion_version | 동일 결과 반환 |
| 쿠폰 발급 | Reward Adapter | claim_id | 외부 발급 결과 조회 후 확정 |

# 17. 보안·개인정보·권한

## 17.1 데이터 최소 수집

| 데이터 | 기본 정책 | 추가 통제 |
| --- | --- | --- |
| 정밀 위치 | ACTIVE Ride Session 동안 수집 | 홈·장기 체류 위치의 표시/내보내기 마스킹 |
| 센서 원본 | 기본은 로컬 특징 추출 또는 이벤트 구간 중심 | 연구 전체 로그는 별도 선택 동의·retention |
| 사진/영상 | 검증 미션 또는 명시적 촬영 | 얼굴·번호판 비식별, 원본 접근 제한 |
| 기기 정보 | 센서 프로파일에 필요한 모델·OS·능력 | 광고 식별자와 결합 금지 |
| 게임/보상 | 원장과 기여 이력 | 도로 판단과 결제/소비 데이터를 분리 |
| 관리자 입력 | 작업·현장 판정·메모 | 조직 RBAC와 감사 로그 |

## 17.2 접근 권한

| 자원 | RIDER | VERIFIER | ROAD_MANAGER | DATA_ADMIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 본인 주행 요약 | R/W | R/W | 통계만 | 품질 분석 범위 |
| 원본 센서 | 동의 시 본인 내보내기 | 본인 검증 자료 | 기본 접근 불가 | 승인된 분석 환경 |
| 셀 집계 | 읽기 | 읽기 | 담당 조직 범위 읽기 | 전체/조직 범위 |
| 셀 상태 변경 | 불가 | 검증 제출만 | 현장 판정·작업 이벤트 | 재처리 결과만 |
| 이미지 원본 | 본인 제출분 제한 | 검증 제출분 | 비식별본 우선 | 승인 시 제한 접근 |
| 보상 원장 | 본인 | 본인 | 불가 | 불가 |
| 감사 로그 | 불가 | 불가 | 본인 조직 변경 | 데이터 변경 |

## 17.3 보안 요구사항

전송 구간 암호화와 저장소 접근 통제를 적용하고, Object Storage는 장기 공개 URL을 사용하지 않는다.

모바일 로컬 큐에는 인증 토큰과 정밀 위치가 포함되므로 플랫폼 보안 저장소와 암호화 DB를 사용한다. 지도 네이티브 앱 키는 소스·공유 Scheme·문서에 직접 기록하지 않고 Git 제외 xcconfig 또는 CI Secret으로 주입하며 REST/Admin 키를 모바일 앱에 포함하지 않는다.

관리자 계정은 조직 RBAC, 강한 인증, 세션 만료, 중요 작업 재확인을 지원한다.

모든 수동 셀 판정, 보수 완료, 보상 조정, 재처리는 actor·reason·before/after·trace_id를 감사 로그에 남긴다.

사용자 삭제·동의 철회는 식별정보와 분석 데이터의 분리 정책을 따른다. 처리 상태를 작업 큐로 추적한다.

시뮬레이션·QA 데이터는 실사용 namespace와 분리하고 프로덕션 통계·보상·외부 제공에서 제외한다.

## 17.4 개발 단계 체크포인트

| 시점 | 필수 확인 |
| --- | --- |
| P0 데모 전 | 권한 문구, 시뮬레이션 표시, 외부 공개 없는 테스트 계정, 관리자 기본 RBAC |
| 비공개 알파 전 | 개인정보 처리 흐름도, 보유기간, 위치 마스킹, 진단 로그 개인정보 점검 |
| 사진 검증 도입 전 | 비식별 파이프라인, 촬영 안내, 원본 접근·삭제 정책 |
| 쿠폰 실사용 전 | 발급·사용·취소 원장, 가맹점 권한, 중복 사용, 법률·세무 검토 |
| 공공기관 제공 전 | 조직 격리, 감사, 데이터 사전, API/파일 제공 범위, 오탐 표현 검토 |

# 18. 관리자 웹 상세 명세

관리자 웹의 목적은 화려한 통계가 아니라 “어디를 왜 확인하고, 누가 무엇을 처리했으며, 보수 후 실제 상태가 어떻게 바뀌었는가”를 추적하는 것이다.

### ADM-01 · 통합 지도·업무 대시보드

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | 담당 구역의 셀 상태·위험·작업을 한 화면에서 탐색 |
| 진입 조건 | 관리자 로그인 기본 화면 |
| 종료/이동 | 셀 상세, 작업 목록, 데이터 품질 |
| 핵심 API·데이터 | GET /admin/cells, GET /admin/work-orders/summary |

UI 구성

지도와 우측 필터 패널

Data State·Risk State·신뢰도·최근 관측 필터

위험 셀·REVIEW·REPAIR_PENDING 카운터

작업 상태 오버레이

선택 영역 CSV/GIS 내보내기(P1)

상호작용 및 처리 규칙

줌 레벨별 집계와 원본 셀 전환

지도 숫자는 현재 필터·layer_version·cutoff_at을 함께 표시

UNKNOWN을 위험 건수에 포함하지 않음

예외 처리

대용량 범위: 서버 타일/집계 API 사용

레이어 갱신 중: 이전 버전 유지와 배너

권한 밖 조직/공간은 쿼리 단계에서 제외

완료 조건

필터 결과와 카운터·지도 객체 수 일치

셀 클릭 시 동일 cell_version 상세 진입

조직 권한 밖 데이터가 네트워크 응답에도 포함되지 않음

### ADM-02 · 셀·이벤트 상세

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | 한 셀의 관측 근거, 상태 이력, 센서 그래프, 관련 작업을 검토 |
| 진입 조건 | 지도 셀 클릭 또는 검색 |
| 종료/이동 | 검증 입력, 작업 생성, 이전 지도 |
| 핵심 API·데이터 | GET /admin/cells/{id}, observations, events, state_history |

UI 구성

현재 Data/Risk State와 confidence

최근·과거 관측 목록, 사용자 비식별 ID·기기·거치·품질

센서 특징 그래프와 이벤트 시점

선택 사진/비식별 이미지

상태 전이 타임라인

관련 Work Order

상호작용 및 처리 규칙

기본 화면은 가공 특징과 비식별 정보, 원본 접근은 별도 권한

현재 결과가 어떤 detector/aggregator version에서 나왔는지 표시

관리자 판정은 reason과 근거 필수

예외 처리

원본 삭제/retention 만료: 메타데이터와 집계 근거 유지

서로 다른 도로망 버전: 좌표와 이전 cell mapping 표시

재처리 중: current와 candidate 결과를 분리

완료 조건

현재 셀 상태를 생성한 관측과 버전 역추적 가능

수동 변경이 state_history와 audit에 기록

REVIEW 셀에서 검증/작업 액션 가능

### ADM-03 · 작업지시 보드·상세

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | 검토·현장 확인·보수·재검증의 책임과 상태 관리 |
| 진입 조건 | 대시보드 또는 셀 상세 |
| 종료/이동 | 셀 상세, 보수 완료, 재검증 |
| 핵심 API·데이터 | GET/POST/PATCH /admin/work-orders |

UI 구성

Kanban 또는 목록: NEW/REVIEWING/FIELD_CHECK/REPAIR_SCHEDULED/REPAIRING/RECHECK/RESOLVED/REJECTED

담당자·우선순위·기한·공간 범위

관련 셀과 관측 근거

상태 변경 이력·첨부

상호작용 및 처리 규칙

상태 전이는 서버 규칙으로 검증

RESOLVED 입력만으로 셀 NORMAL 처리 금지

REJECTED에는 오탐·중복·관리대상 아님 등 사유 코드 필수

예외 처리

동일 셀의 활성 작업 존재: 연결 또는 중복 경고

범위가 여러 셀: work_order_cell 연결 테이블 사용

담당자 권한 변경: 작업 소유권 재배정 기록

완료 조건

허용되지 않은 상태 건너뛰기 차단

보수 완료 시 해당 범위가 REPAIR_PENDING으로 전환

모든 변경에 actor·timestamp·reason 기록

### ADM-04 · 보수 완료·재검증

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | 보수 범위와 완료 정보를 입력하고 후속 주행 결과를 비교 |
| 진입 조건 | Work Order REPAIRING 또는 완료 액션 |
| 종료/이동 | RECHECK, RESOLVED, 재작업 |
| 핵심 API·데이터 | POST /repair-complete, GET /repair-comparison |

UI 구성

지도에서 보수 범위 확인/수정

완료일·공법·메모·사진

보수 전후 센서 특징 비교

재주행 관측 수·독립 기기 수·결과

최종 종료/재작업 버튼

상호작용 및 처리 규칙

보수 완료 시 영향 셀을 REVIEW+REPAIR_PENDING

재검증 기준 충족 전 최종 RESOLVED 배지와 Navigator 경고 해제 금지

전후 비교는 동일 또는 호환 detector version 기준을 명시

예외 처리

재주행 없음: RECHECK 유지와 검증 미션 생성

보수 범위 일부만 완료: 셀 단위 분리

전후 버전 불호환: 재처리 후 비교

완료 조건

보수 이벤트와 셀 전이가 원자적으로 기록

정상 재주행 승인 후 위험 레이어 새 버전 생성

실패 시 재작업 상태와 근거 유지

### ADM-05 · 데이터 품질·모델 버전

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | 기기·거치·지역·버전별 품질과 회귀를 확인 |
| 진입 조건 | 관리 메뉴 |
| 종료/이동 | 재처리 작업, 셀 상세 |
| 핵심 API·데이터 | GET /admin/data-quality, model registry, replay regression |

UI 구성

effective_hz, GPS 품질, 맵매칭 성공률, UNKNOWN mode 비율

기기/거치/앱 버전 필터

detector 버전별 이벤트 수·현장 일치 결과

재처리 후보와 결과 비교

상호작용 및 처리 규칙

모델 성능은 시뮬레이션 포함/제외를 명시

활성 버전 변경은 승인·롤백 정보 필요

대시보드 수치에서 데이터 필터와 기간을 고정 표시

예외 처리

표본 부족: 성능 수치 대신 N 표시

라벨 편향: 도로·기기 분포 경고

재처리 실패: 원 current 유지

완료 조건

문제 기기/버전으로 드릴다운 가능

활성 설정과 과거 결과 버전 추적

회귀 fixture 결과가 배포 전 비교됨

### ADM-06 · 미션·보스·쿠폰 운영

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 목적 | 기술 데이터와 분리된 게임/보상 운영 설정 |
| 진입 조건 | 운영 메뉴 |
| 종료/이동 | 미션 상세·보스 스냅샷·쿠폰 |
| 핵심 API·데이터 | mission/boss/reward config APIs |

UI 구성

보스 스냅샷 생성·미리보기

미션 안전 조건·기간·대상 역할

쿠폰 수량·유효기간·가맹점

지급 상한·중단 스위치

상호작용 및 처리 규칙

운영 설정이 cell risk_score·confidence를 수정하지 못함

특별 보스는 RESTRICTED/CONFIRMED_DAMAGE 구간 제외 검사

쿠폰 정산과 게임 재화 원장 분리

예외 처리

데이터 상태 변화로 미션 무효: 자동 종료/대체

쿠폰 소진: 즉시 비노출

잘못된 범위: 공간 유효성 검사

완료 조건

보스 HP가 스냅샷 셀 카운트로 재현

위험 제외 규칙 통과 전 활성화 불가

운영자 변경이 audit에 기록

## 18.7 작업 상태 전이

NEW -> REVIEWING -> FIELD_CHECK -> REPAIR_SCHEDULED -> REPAIRING -> RECHECK -> RESOLVED 어느 단계에서든 근거가 있으면 REJECTED 또는 ON_HOLD 가능 RESOLVED 후 새 이상 관측은 기존 작업 재개가 아니라 새 Work Order 생성이 기본

## 18.8 보수 우선순위 표시

P0에서는 설명 가능한 참고 점수를 제공하고 관리자가 최종 판단한다. 위험 심각도 하나만으로 자동 작업지시하지 않는다.

priority_score = risk_severity * W_RISK * confidence_factor + repeat_observation_score + exposure_or_route_importance + vulnerable_user_weight + data_freshness_weight - active_work_order_penalty

# 19. 로그·분석·모니터링

## 19.1 공통 추적 식별자

| ID | 범위 | 전파 |
| --- | --- | --- |
| trace_id | 한 API/비동기 요청 흐름 | API → queue → worker → DB event |
| ride_id | 한 주행 세션 | 모바일·수집·처리·게임·요약 |
| batch_id | 한 업로드 배치 | 로컬 큐·ingestion·job |
| processing_job_id | 한 처리 시도 | processor·재시도·dead letter |
| observation_id | 한 세션-셀 결과 | cell aggregate·contribution |
| source_event_id | 피해·보상 원인 | boss_damage·reward_ledger |
| work_order_id | 행정 업무 | 관리자·보수·재검증 |

## 19.2 모바일 분석 이벤트

| 이벤트 | 필수 속성 |
| --- | --- |
| app_boot_completed | cold/warm, duration, cache_mode |
| onboarding_completed | consent choices, device profile |
| ride_precheck_result | permissions, calibration, quality grade |
| ride_started | route mode, boss context, profile |
| nav_game_switched | from/to, speed, session state |
| warning_triggered | cell, risk, confidence, channel |
| sensor_quality_changed | before/after, reason |
| offline_queue_changed | pending bytes/chunks, network |
| estimated_game_event | local type, later confirmation id |
| confirmed_progress_received | distance, contributions, damage delta |
| ride_finished | duration, pending count, finish reason |
| summary_finalized | new/stale/review cells, reward |
| error_presented | error code, recovery action |

## 19.3 기술 지표

| 영역 | 지표 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| Mobile | crash-free sessions, ANR/freeze, memory, battery delta | 주행 안정성 |
| Collection | effective_hz, sample drop, chunk gap, queue size | 수집 품질 |
| GPS | accuracy, teleport rate, map-match success | 공간 신뢰도 |
| API | request count, error, p50/p95, idempotent replay | 서비스 안정성 |
| Processor | job latency, retry, dead letter, throughput | 비동기 병목 |
| Data | observation acceptance, REVIEW rate, device distribution | 집계 품질 |
| Game | damage duplicate conflict, pending duration, ledger reversal | 도메인 일관성 |
| Admin | work order lead time, recheck pending, audit failures | 업무 흐름 |

## 19.4 경보 기준 예시

Telemetry batch checksum 오류 또는 dead letter가 기준 이상 증가

특정 앱 버전에서 센서 샘플 주기 또는 GPS 품질 급락

cell_observation 생성은 정상인데 BossDamageGranted가 생성되지 않는 이벤트 불일치

동일 idempotency key에서 서로 다른 payload 탐지

위험 레이어 버전 생성 지연 또는 Navigator 캐시 갱신 실패

관리자 수동 변경·보상 조정·원본 접근의 비정상 증가

시뮬레이션 데이터가 실사용 통계 또는 보상에 포함된 흔적

# 20. 테스트 전략과 인수 기준

## 20.1 테스트 계층

| 계층 | 대상 | 필수 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Unit | 필터, 특징, 상태 전이, 피해·보상 산식, idempotency | 입력/출력 고정 테스트 |
| Contract | OpenAPI, event schema, enum, version | consumer/provider contract |
| Integration | upload→processor→cell→game→summary | 컨테이너 테스트 환경 |
| Replay Regression | Sensor Logger와 합성 반례 | fixture + expected JSON |
| Mobile E2E | 권한, 세션, 화면 전환, 오프라인, 복원 | 실기기 자동/수동 체크 |
| Field | 실제 자전거·PM·차량·보행·거치 비교 | 주행 라벨·현장 기록 |
| Admin E2E | 셀 검토→작업→보수→재검증 | 폐루프 시나리오 |
| Security | RBAC, IDOR, 업로드, 원본 접근, 감사 | 테스트 리포트 |

## 20.2 표준 회귀 데이터셋

| Fixture | 내용 | 기대 핵심 |
| --- | --- | --- |
| FIX-01_SMOOTH_BIKE | 양호 포장 자전거 주행 | 대부분 NORMAL, 거짓 강한 이벤트 최소 |
| FIX-02_ROUGH_BIKE | 반복 요철 자전거 주행 | ROUGH 이벤트와 해당 셀 집계 |
| FIX-03_SINGLE_IMPACT | 단일 큰 충격 | REVIEW 후보, 즉시 확정 파손 금지 |
| FIX-04_SPEED_BUMP | 과속방지턱 또는 의도된 턱 | 반례 라벨, 정책에 따른 제외/특수 유형 |
| FIX-05_VEHICLE | 차량 동일 경로 | mode=VEHICLE, 자전거 데이터 보상 제외 |
| FIX-06_WALK | 보행 또는 휴대 | mode=WALK/UNKNOWN, 거치 품질 감점 |
| FIX-07_GPS_DRIFT | 평행도로·도심 GPS 흔들림 | 맵매칭 보류 또는 낮은 confidence |
| FIX-08_RATE_DROP | 100Hz→저주기 변화 | effective_hz 변화·품질 감점 |
| FIX-09_DUPLICATE_BATCH | 동일 batch 재전송 | 관측·피해·보상 1회 |
| FIX-10_OFFLINE_60M | 장시간 오프라인 후 업로드 | 순서 복구, 누락·중복 없음 |
| FIX-11_JITTER_RIDER_A/B/C | 시연용 독립 변형 로그 | is_simulated 분리, Minion 데모 |
| FIX-12_REPAIR_AFTER | 보수 후 양호 재주행 | REPAIR_PENDING→VERIFIED/NORMAL |

## 20.3 P0 기능 인수 기준

| ID | 시나리오 | 통과 조건 |
| --- | --- | --- |
| P0-AC-01 | 한 주행에서 Navigator↔Game 20회 전환 | Ride Session·경로·거리·센서 chunk seq가 유지 |
| P0-AC-02 | 동일 Telemetry Batch 3회 전송 | sensor_chunk, observation, damage, reward가 1회만 생성 |
| P0-AC-03 | UNKNOWN 테스트 셀 정상 로그 입력 | VERIFIED+NORMAL, 보스 피해와 셀 기여 생성 |
| P0-AC-04 | UNKNOWN 테스트 셀 충격 로그 1회 입력 | REVIEW+SUSPECTED/ROUGH, 부하 몬스터 생성 |
| P0-AC-05 | 다른 지터 로그 2개 추가 | 독립성 정책 충족 시 VERIFIED 전환·Minion 처치 |
| P0-AC-06 | 승인 위험 셀 Navigator 조회 | 위험 레이어와 경고 조건에 반영 |
| P0-AC-07 | 관리자 보수 완료 | 셀 REVIEW+REPAIR_PENDING, 재검증 미션 생성 |
| P0-AC-08 | 보수 후 정상 fixture 입력 | VERIFIED+NORMAL, 위험 레이어 해제, 복구 연출 |
| P0-AC-09 | 60분 오프라인 fixture | 연결 후 누락 seq 요청·업로드·최종 summary 생성 |
| P0-AC-10 | 앱 비정상 종료 후 재실행 | 활성 세션/미전송 큐를 사용자 선택으로 복원 |
| P0-AC-11 | 차량 fixture 입력 | 자전거 셀 기여·데이터 보상 없음 |
| P0-AC-12 | 시뮬레이션 로그 처리 | 모든 레코드 is_simulated, 실사용 KPI·보상 제외 |

## 20.4 초기 비기능 목표

수치는 제품 약속이 아니라 개발 기준선 아래 값은 초기 테스트 환경에서 회귀를 감지하기 위한 기준이다. 기기·네트워크·경로에 따라 달라지므로, 측정 결과를 먼저 축적한 뒤 공식 SLO로 승격한다.

| 항목 | 초기 기준선 | 측정 방식 |
| --- | --- | --- |
| 화면 전환 | Navigator↔Game 전환 시 수집 서비스 재시작 0회, 체감 정지 1초 미만 | 실기기 trace |
| 배치 중복 | 중복 관측·피해·보상 0건 | DB constraint + integration |
| 오프라인 버퍼 | 최소 60분 표준 수집 fixture 저장·복원 | 저장 용량/복구 테스트 |
| 맵 조회 | 테스트 bbox의 셀 레이어 p95 1초 내 목표 | staging 부하 |
| Progress 조회 | 활성 세션 p95 1초 내 목표 | staging 부하 |
| 처리 결정성 | 동일 fixture·버전의 expected 결과 100% 일치 | replay CI |
| 앱 안정성 | 30분 반복 주행 테스트 중 crash 0 | 지원 기기 matrix |
| 로그 추적 | 오류 건에서 ride_id→batch→job→observation 연결 가능 | trace audit |

## 20.5 현장 검증 기록 양식

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| route/test_id | 반복 가능한 경로·구간 식별 |
| device/mount/vehicle | 기기 모델, 거치, 자전거/PM/차량 |
| surface label | 정상, 거침, 단차, 턱, 파손 의심, 공사 등 |
| ground truth method | 현장 메모, 줄자/사진, 전문가 판정 등 |
| weather/time | 강우·온도·시간대 |
| detector/config version | 처리 재현 기준 |
| expected vs actual | 이벤트·셀·상태 비교 |
| notes | 브레이크, 점프, 교통, GPS 음영 등 반례 |

# 21. 시연 데이터와 데모 시나리오

## 21.1 실제와 시뮬레이션의 경계

| 구분 | 시연 내용 | 표시 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 실제 구현 | Sensor Logger 로그 파싱, 특징 추출, 규칙 기반 이벤트, 맵매칭, 셀 상태 전이 | 실제 처리로 설명 |
| 실제 구현 | DB 셀 카운트로 행정동 보스 HP 계산 | 스냅샷 버전 표시 |
| 실제 구현 | 승인 기여→피해→Navigator 레이어→Admin 작업 | 동일 도메인 이벤트로 연결 |
| 시뮬레이션 | 다른 라이더가 없는 환경의 지터 로그 2~3개 | “교차검증 기능 시연용 합성 로그” 명시 |
| 시뮬레이션 | 보수 완료 관리자 입력 | 실제 행정 처리 아님을 표시 |
| 시뮬레이션 가능 | 실시간 이동 대신 로그 재생 | REPLAY MODE 배지와 재생 속도 표시 |

금지 표현 합성 로그를 실제 다수 이용자 데이터처럼 설명하거나, 규칙 기반 충격 이벤트를 “포트홀 AI 정확도 검증 완료”로 표현하지 않는다. 데모의 목표는 정확도 과장이 아니라 전체 폐루프와 데이터 구조를 증명하는 것이다.

## 21.2 5분 데모 플로우

| 구간 | 화면 | 핵심 장면 |
| --- | --- | --- |
| 0:00~0:30 | Navigator 홈 | 행정동 지도, UNKNOWN/STALE/REVIEW 셀과 보스 HP 구성 설명 |
| 0:30~1:00 | 주행 준비 | Sensor Logger 로그 선택, 보정·기기·거치 프로파일 표시 |
| 1:00~1:40 | Navigator→Game | 거리 기본 공격, 주행 안내가 Game 위에서도 유지 |
| 1:40~2:20 | 데이터 이벤트 | 충격/갱신 이벤트, 미확정 연출→서버 승인→추가 피해 |
| 2:20~2:50 | 셀 상태 | UNKNOWN 정상 셀 완료, 이상 셀 REVIEW와 Minion 생성 |
| 2:50~3:20 | 교차검증 | 지터 로그 A/B 입력, 독립성 검사와 Minion 처치 |
| 3:20~3:50 | Navigator 반영 | 검증된 위험/거친 구간이 지도·경고 레이어에 표시 |
| 3:50~4:20 | Admin 작업 | 셀 근거 확인, Work Order 생성, 보수 완료 입력 |
| 4:20~4:50 | 재검증 | 보수 후 정상 로그로 REPAIR_PENDING→VERIFIED/NORMAL |
| 4:50~5:00 | 결론 | 탐지→게임→안내→작업→재검증의 단일 폐루프 요약 |

## 21.3 데모 데이터 패키지

demo-package/ manifest.json road-network.geojson cells-initial.json boss-snapshot.json sensor/ rider-real.csv verifier-jitter-a.csv verifier-jitter-b.csv after-repair.csv vehicle-negative.csv expected/ events.json observations.json cell-transitions.json boss-damage.json screenshots-or-evidence/ README-demo-truth.md

manifest에는 각 로그가 실제/시뮬레이션인지, 원본/변형 관계, seed, detector version을 기록한다.

expected 결과는 CI 회귀 테스트와 데모 리허설에서 동일하게 사용한다.

데모 초기 DB를 매번 같은 상태로 복원하는 seed script를 제공한다.

네트워크 장애에 대비해 API mock이 아니라 로컬 데모 서버 또는 캐시된 진행 시나리오를 준비하되, 실제와 구분한다.

# 22. 개발 에픽·의존성·완료 정의

## 22.1 에픽 분해

| Epic | 범위 | 주 책임 | 의존 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 공통 계약 | Enum, ID, OpenAPI, telemetry 포맷, config schema | 모든 팀 | 없음 | 계약 패키지·샘플 |
| E1 도로망·셀 | Road Link import, 10m cell, 상태/이력, spatial API | Backend/Data | E0 | PostGIS migration·seed |
| E2 신호 처리 | Sensor Logger parser, 전처리, 특징, mode, event, map match | Data | E0/E1 | CLI/worker·fixture 결과 |
| E3 Ride Session | 세션 상태, Sensor Bridge, local queue, upload | Mobile/Backend | E0 | 실기기 주행·복원 |
| E4 Navigator | 지도, route, risk layer, warning, 전환 | Mobile/Backend | E1/E3 | MOB-03~06 |
| E5 Game | 자동 공격, boss snapshot, damage, progress, result | Mobile/Backend | E1/E3 | MOB-07~10 |
| E6 집계·검증 | Observation, cell transition, minion, repair recheck | Data/Backend | E1/E2 | 상태머신 통합 테스트 |
| E7 Admin | 지도, 상세, work order, repair comparison | Web/Backend | E1/E6 | ADM-01~05 |
| E8 Reward | ledger, coupon adapter, limits | Backend/Mobile/Web | E5 | 중복 없는 원장 |
| E9 QA/Demo | replay panel, seed, expected, demo truth | QA/전체 | E1~E8 | 5분 폐루프 통과 |
| E10 Observability | trace, metrics, audit, alerts | Backend/Mobile | E0 이후 병행 | 대시보드·진단 |

## 22.2 권장 구현 순서

1. E0에서 enum, telemetry schema, ID와 idempotency 규칙을 먼저 고정한다.

2. E1과 E2로 “로그 한 개가 어느 셀에 어떤 Observation을 만드는지”를 CLI에서 먼저 증명한다.

3. E3로 실제 모바일 세션과 로컬 큐를 만들고 동일 로그 포맷을 서버에 전달한다.

4. E4와 E5는 동일 Ride Session Store 위에서 병렬 구현하되 화면 전환 테스트를 매 빌드 수행한다.

5. E6로 셀 상태→기여→보스 피해→위험 레이어 이벤트를 연결한다.

6. E7에서 작업·보수·재검증을 붙여 폐루프를 완성한다.

7. E9의 seed와 replay regression을 CI에 넣은 뒤 데모 콘텐츠와 그래픽을 고도화한다.

## 22.3 팀별 첫 개발 티켓

| 팀 | 첫 티켓 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- |
| Mobile | RideSessionStore + 화면 독립 SensorService stub | Navigator/Game 전환에도 timer·chunk seq 유지 |
| Backend | ride_session/sensor_chunk idempotent API와 migration | 동일 요청 재전송 결과 동일 |
| Data | Sensor Logger parser + FIX-01/03 특징 출력 | expected JSON 생성 |
| Geo | Road Link→10m Cell seed와 bbox API | 테스트 경로 셀 안정 ID |
| Game | BossSnapshot calculator + damage ledger | DB 셀 수와 HP, 고유 기여 일치 |
| Web | 셀 지도 mock + 상세 패널 contract | 실제 API schema 기반 |
| QA | fixture manifest + 폐루프 테스트 케이스 | 실제/시뮬레이션 구분 자동 검사 |
| Design | MOB-06/07 공통 안전 오버레이와 미확정 연출 | Navigator 우선 규칙 반영 |

## 22.4 Definition of Done

기능 요구사항과 예외 처리, 권한 상태가 구현되어 있다.

OpenAPI 또는 event schema가 코드와 동기화되어 있다.

성공·실패·중복·오프라인 케이스 자동 테스트가 있다.

모든 생성 작업에 idempotency와 trace_id가 적용되어 있다.

상태 변경은 이력과 감사 로그에서 추적할 수 있다.

시뮬레이션 데이터는 명확히 표시되고 실사용 지표에서 제외된다.

Navigator↔Game 전환, 앱 복원, 주행 종료 회귀 테스트를 통과한다.

모니터링 지표와 사용자에게 보이는 오류 문구가 정의되어 있다.

해당 기능의 P0 인수 기준을 실제 또는 fixture 데이터로 재현한다.

문서의 enum·API·화면 ID·테스트 ID가 변경되었다면 함께 갱신한다.

## 22.5 결정이 필요한 항목

| ID | 결정 | 선택지/내용 | Owner | 시점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-01 | P0 지도 렌더러/경로 공급 방식 | 결정: iOS KakaoMapsSDK Renderer + MapKit fallback / DemoRouteRepository fixture. 운영 경로 API 공급자는 별도 결정 | PM+Mobile | P0 결정 완료, 운영 Provider 연동 전 재검토 |
| DEC-02 | Road Cell 길이 | 10m 기본, 5/20m 실험 | Data+Geo | E1 seed 전 |
| DEC-03 | Android 우선 범위 | 지원 OS/기기 최소 목록 | Mobile | 실기기 테스트 전 |
| DEC-04 | Sensor Logger 원본 포맷 | 필수 열·단위·시간 anchor | Data | E2 parser 전 |
| DEC-05 | 이동수단 정책 | 보행 거리 게임 포함 여부, PM 프로파일 | Product+Data | E5 보상 전 |
| DEC-06 | 보스 구역 | 행정동 / 임의 운영 폴리곤 | Product+Backend | snapshot 전 |
| DEC-07 | VERIFIED 기준 | 관측 수·독립 기기·Verifier 가중치 | Data+전문가 | 알파 전 |
| DEC-08 | 원본 retention | 이벤트 전후 길이·전체 로그 동의 | Security+Data | 알파 전 |
| DEC-09 | 쿠폰 방식 | 수동 코드 / QR / 가맹점 앱 | Product+Backend | P1 |
| DEC-10 | 실시간 진행도 | polling / SSE / WebSocket | Backend+Mobile | E5 통합 전 |

# 23. 운영 연계 범위(최소)

개발팀이 향후 구조를 막지 않도록 필요한 외부 역할만 정의한다. 시장 규모·매출 전망·경쟁사 분석은 별도 사업 문서로 분리한다.

| 외부 주체 | 제품에서 필요한 인터페이스 | P0/P1 |
| --- | --- | --- |
| 일반 이용자 | 무료 Navigator, 자동 Game, 주행·보상 기록 | P0 |
| 검증 라이더 | REVIEW 미션, 선택 사진, 추가 품질 메타데이터 | P1/데모 일부 |
| 지자체/관리기관 | 조직별 지도·작업·재검증·내보내기 | P0 핵심 화면, 다중 조직 P1 |
| 공유 모빌리티/지도사 | 위험 레이어 또는 API Adapter | P2. 계약 구조는 별도 |
| 지역상점 | 쿠폰 카탈로그·수량·발급·사용 상태 | P1 |
| 전문가/연구자 | 라벨·임계값·모델 버전 검토와 제한 데이터 접근 | 알파 이후 |

## 23.2 멀티테넌시 최소 고려

road_cell과 observation은 공통 데이터 레이어로 둘 수 있으나, 관리자 조직의 접근 범위와 작업 데이터는 org_id로 격리한다.

조직별 위험 표현·우선순위 가중치는 뷰 또는 설정으로 분리하고 원본 관측을 복제하지 않는다.

쿠폰·캠페인·브랜드 콘텐츠는 게임 운영 데이터로 분리한다.

향후 API 제공을 위해 risk_layer_version, geometry version, 데이터 사전, 사용 이력을 유지한다.

개발 우선순위 결론 사업 기능을 먼저 넓히지 않는다. P0의 성공 기준은 사용자 한 명의 주행 로그가 서버에서 도로 셀을 바꾸고, 그 결과가 Game과 Navigator에 반영되며, 관리자 보수 후 정상 재주행으로 닫히는 것이다.

# 부록 A. 핵심 Enum

| 분류 | 값 |
| --- | --- |
| RideState | CREATED, READY, ACTIVE, PAUSED, FINISHING, COMPLETED, ABORTED |
| UploadState | PENDING, UPLOADING, ACKED, RETRY_WAIT, DEAD_LETTER |
| DataState | UNKNOWN, STALE, REVIEW, VERIFIED |
| RiskState | NORMAL, ROUGH, SUSPECTED_DAMAGE, CONFIRMED_DAMAGE, REPAIR_PENDING, RESTRICTED |
| MotionMode | BICYCLE, PM, WALK, VEHICLE, STATIONARY, UNKNOWN |
| EventType | IMPACT, ROUGHNESS, POSSIBLE_DAMAGE, SPEED_BUMP, CURB, UNMATCHED |
| ContributionType | DISCOVERY, REFRESH, VALIDATION, REPAIR_RECHECK |
| BossStatus | SCHEDULED, ACTIVE, DEFEATED, SETTLED, ARCHIVED |
| BossPhase | DISCOVER, REFRESH, VERIFY, RECOVER |
| MinionStatus | SPAWNED, IN_PROGRESS, DEFEATED, ESCAPED, INVALIDATED |
| MissionType | EXPLORE, REFRESH, VALIDATE, REPAIR_RECHECK |
| WorkOrderStatus | NEW, REVIEWING, FIELD_CHECK, REPAIR_SCHEDULED, REPAIRING, RECHECK, RESOLVED, REJECTED, ON_HOLD |
| ValidationMethod | CROSS_RIDE, VERIFIER_RIDE, PHOTO, VIDEO, FIELD_CHECK, ADMIN_REVIEW |
| CouponStatus | AVAILABLE, CLAIMED, REDEEMED, EXPIRED, CANCELLED |
| QualityGrade | A, B, C, LIMITED, INVALID |

# 부록 B. 주요 CONFIG 키

| 키 | 초기값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| CELL_LENGTH_M | 10 | 도로 셀 길이 |
| SENSOR_TARGET_ACCEL_HZ | 100 | 가속도 목표 요청 주기 |
| SENSOR_TARGET_GYRO_HZ | 50~100 | 자이로 목표 요청 주기 |
| CHUNK_DURATION_SEC | 5 | 로컬 센서 청크 |
| UPLOAD_BATCH_SEC | 30 | 기본 업로드 묶음 |
| MAX_OFFLINE_BUFFER_MB | TBD | 미전송 로컬 상한 |
| GPS_MAX_ACCURACY_M | TBD | 셀 기여 허용 기준 |
| MIN_OBSERVATION_QUALITY | TBD | Observation 승인 기준 |
| MIN_WARNING_CONF | TBD | Navigator 음성 경고 기준 |
| MIN_WARNING_M | 20 | 최소 경고 거리 초기값 |
| WARNING_LOOKAHEAD_SEC | 6 | 속도 기반 선행 시간 초기값 |
| MAX_WARNING_M | 80 | 최대 경고 거리 초기값 |
| WARNING_COOLDOWN_SEC | TBD | 동일 셀 반복 경고 억제 |
| DISTANCE_STEP_M | 10 | 게임 기본 공격 거리 단위 |
| BASE_DAMAGE_PER_STEP | 1 | 기본 피해 단위 |
| HP_UNKNOWN_WEIGHT | TBD | 미조사 셀 보스 HP 가중치 |
| HP_STALE_WEIGHT | TBD | 갱신 필요 셀 보스 HP 가중치 |
| DAILY_REWARD_CAP | TBD | 재화/외부 보상 상한 |
| SAFE_LOCK_SPEED_MPS | TBD | 주행 중 세부 조작 잠금 |
| SETTLEMENT_DELAY_MIN | TBD | 오프라인 기여 정산 대기 |
| CELL_VALID_DAYS_NORMAL | TBD | 정상 셀 유효기간 |
| CELL_VALID_DAYS_RISK | TBD | 위험 셀 재관측 주기 |
| SIMULATION_NAMESPACE | demo | 합성 로그 분리 |

# 부록 C. JSON 응답 예시

## C.1 Road Cell

{ "cell_id": "cell_0102_0043", "road_link_id": "link_0102", "geometry_version": "road_202608", "data_state": "REVIEW", "risk_state": "SUSPECTED_DAMAGE", "risk_score": 72.4, "confidence": 0.63, "last_observed_at": "2026-08-04T01:18:22Z", "valid_until": null, "observation_count": 1, "independent_device_count": 1, "current_version": 8, "detector_version": "det_rule_001", "aggregator_version": "agg_001", "is_simulated": false }

## C.2 Ride Progress

{ "ride_id": "ride_abc", "state": "ACTIVE", "cursor": "progress_00031", "distance": { "estimated_m": 2140, "confirmed_m": 1980 }, "processing": { "received_batches": 7, "pending_batches": 1, "last_acked_chunk_seq": 36 }, "contributions": { "discovery": 8, "refresh": 4, "validation": 1 }, "game": { "boss_id": "boss_suji_01", "snapshot_version": "bsv_12", "base_damage": 198, "data_damage": 175, "remaining_hp": 6402, "pending_damage": 30 }, "risk_layer_version": "risk_20260804_003" }

## C.3 공통 오류

{ "code": "ACTIVE_SESSION_CONFLICT", "message": "이미 진행 중인 주행이 있습니다.", "retryable": false, "details": { "existing_ride_id": "ride_old", "state": "ACTIVE" }, "trace_id": "tr_7f01..." }

# 부록 D. 개발 티켓 템플릿

| 항목 | 작성 기준 |
| --- | --- |
| Title | [영역][화면/도메인 ID] 사용자 또는 시스템 행동 |
| Context | 왜 필요한지와 연결되는 Flow/화면/도메인 이벤트 |
| Scope | P0/P1, 포함·제외 |
| Inputs | API, event, local state, 권한, CONFIG |
| State changes | 현재→다음 상태와 history/audit |
| UI/Output | 화면, 응답, 로그, 데이터 |
| Exceptions | 오프라인, 중복, 권한, timeout, 잘못된 입력 |
| Idempotency | 키와 중복 요청 결과 |
| Telemetry | 분석 이벤트, trace ID, metric |
| Acceptance | Given/When/Then, fixture 또는 실기기 |
| Dependencies | Epic/API/schema/design |
| Docs | 변경되는 enum/API/화면/테스트 문서 |

# 부록 E. 통합 데모 전 체크리스트

| 영역 | 확인 항목 |
| --- | --- |
| 공통 계약 | Mobile/Backend/Data가 동일 enum·schema 사용 |
| 세션 | 중복 ACTIVE 없음, 복원·종료·오프라인 큐 정상 |
| 화면 | Navigator가 기본, Game 전환 중 수집/안내 유지 |
| 센서 | effective_hz·GPS 품질·거치 프로파일 기록 |
| 처리 | 동일 fixture·버전 결과 결정적 |
| 셀 | Data State와 Risk State 분리, history 추적 |
| 게임 | 서버 확정 피해, 보스 HP 스냅샷, 중복 0 |
| 내비 | UNKNOWN을 위험으로 경고하지 않음, 보수 후 해제 |
| 관리자 | 위험 근거→작업→보수→재검증 완료 |
| 보상 | append-only 원장, 쿠폰 상태 분리 |
| 시뮬레이션 | 배지·namespace·통계 제외 확인 |
| 보안 | 조직 RBAC, 원본 제한, 감사 로그 |
| 모니터링 | ride→batch→job→observation→damage 추적 |
| 데모 | 초기 seed 복원, 실제/합성 설명 문구, 장애 대안 |
| 문서 | API·enum·테스트 expected와 최종 빌드 일치 |

# 최종 개발 기준 요약

R2D P0의 한 문장 완료 조건 실제 또는 재생 주행 로그가 하나의 Ride Session 안에서 도로 셀 관측으로 처리되고, 서버가 셀 상태·보스 피해·보상을 중복 없이 확정하며, 그 결과가 Navigator와 Admin에 반영되고, 보수 후 정상 재주행으로 위험 정보가 해제되면 P0 폐루프가 완성된다.

Navigator는 사용 이유, Game은 반복 참여, Data Engine은 데이터 가치, Admin은 실제 처리 결과를 담당한다.

화려한 게임 콘텐츠보다 세션 단일성, 상태 전이, idempotency, 재현 가능한 로그 처리부터 완성한다.

단일 충격을 파손으로 단정하지 않고 UNKNOWN·STALE·REVIEW·VERIFIED와 Risk State를 분리한다.

일반 사용자는 스마트폰 1대, 검증 라이더는 선택 영상/두 번째 장비로 확장한다.

데모의 신뢰는 합성 여부를 숨기는 것이 아니라 실제 처리와 시뮬레이션 범위를 정확히 구분하는 데서 나온다.